**Publicado no Diário Oficial, em 20/11/2020 – Seção I, pág. 94**

**DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 379/2020 *“Ad Referendum”*, de 28 de julho de 2020**

**Referendada em 18/11/2020 – 1ª Reunião Extraordinária/2020**

“Substitui o Apêndice VI da Deliberação CBH-BS nº 376 de 22 de julho de 2020”

O Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS), criado pela Lei Estadual n° 9.034 de 27/12/94, instalado em 09 de dezembro de 1995, no uso de suas atribuições legais e,

**Considerando** a Deliberação CRH “Ad Referendum” nº 224, de 12 de setembro de 2019, que deliberou sobre o detalhamento das estimativas de receitas do PA-PI 2020-2023 por bacia hidrográfica;

**Considerando** a Deliberação COFEHIDRO nº 214, de 31 de janeiro de 2020, que altera itens do Manual de Procedimentos Operacionais – MPO de Investimento;

**Considerando** a Deliberação COFEHIDRO “*Ad Referendum*” nº 220, de 06 de abril de 2020, que altera prazos de contratos dos empreendimentos indicados ao FEHIDRO em 2019, e dispõe sobre a entrega dos Planos de Aplicação da Cobrança no ano de 2020 e indicações de empreendimentos 2020;

**Considerando** a Deliberação CBH-BS nº 376 de DELIBERAÇÃO de 21 de julho de 2020 que define as diretrizes e o cronograma para a classificação de propostas visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da cobrança/2020 pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista e dá outras providências (2ª chamada);

**Considerando** a Deliberação CBH-BS nº 368, de 19 de dezembro de 2019, que aprova o Plano de Ações e Programa de Investimentos do CBH-BS para o QUADRIÊNIO 2020 a 2023, conforme Apêndice VI desta deliberação, e estabeleceu os percentuais de acordo com a Deliberação CRH 188/2016;

**Considerando** a Deliberação CBH-BS Nº 378/2020 “*Ad Referendum*” 23 de julho de 2020 - “Aprova Plano de Ações e Programa de investimentos do CBH-BS para o QUADRIÊNIO 2020 a 2023”.

**DELIBERA:**

**ART 1º** - O Apêndice VI da Deliberação CBH-BS nº 376 de 22 de julho de 2020 fica substituído pelo Apêndice I desta deliberação

**ART 2º** - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

**Celso Garagnani Sidney Felix Caetano**

 **Vice-Presidente do CBH-BS Secretário Executivo do CBH-BS**

**Apêndice I – Del 379/2020 - Plano de ação e programa de investimentos do CBH-BS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **subPDC** | **Meta** | **Ação** | **Área de abrangência da ação** | **Nome da área de abrangência** | **Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16** | **Executor da Ação (segmento)** | **Executor da Ação (nome da entidade ou órgão)** | **Recursos financeiros (R$) - 2020** | **Fonte** |
| **1.2 - Apoio ao planejamento** | **Atualizar planos de macro e micro drenagem em pelo menos 2 municípios no quadriênio** | **Ação 1.2.1 - Atualizar planos de macro e microdrenagem por meio de diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção considerando efeitos de maré, mudanças climáticas e impermeabilização do solo** | **Município** | **Municípios cujos Planos de Macro e Micro Drenagem tenham mais de 8 anos** | **PDC 1 e 2** | **Município** | **A definir** | **R$ 775.000,00** | **Cobrança Estadual** |
| **1.2 - Apoio ao planejamento** | **Implementar 3 Projetos regionais para identificação das cargas poluidoras hídricas com a localização das fontes industriais, portuárias e outras e disponibilizadas no SIG WEB**  | **Ação 1.2.3 - Mapear e analisar fontes potenciais poluição da água (efluentes de aterros, atividade portuária, industrial, comercial, residencial, de navegação, entre outras** | **UGRHi** | **UGHRi 7** | **PDC 1 e 2** | **Estado** | **CETESB** | **R$ 700.000,00** | **Cobrança Estadual** |
| **1.2 - Apoio ao planejamento** |  **Elaborar estudo para a criação de mais áreas permeáveis e o aumento de infiltração potencial em ao menos 3 municípios**  |  **Ação 1.2.5 - Identificar áreas permeáveis em regiões críticas passiveis de inundação**  | **Município** | **Municípios da UGHRi 7 a definir com base no PBH** | **PDC 1 e 2** | **Município** | **A definir** | **R$ 225.000,00** | **Cobrança Estadual** |
| **1.4 - Monitoramento** | **Ampliar e manter 01 rede telemétrica de monitoramento quantitativo** | **Ação 1.4.2 - Instalar novos postos de monitoramento; manter postos já existentes** | **UGRHi** | **UGHRi 7** | **PDC 1 e 2** | **A definir** | **A definir** | **R$ 200.000,00** | **Cobrança Estadual** |
| **1.5 - Disponibilidade** | **Elaborar 1 Sistema com Obtenção de dados dos níveis dos cursos d'águas e das marés para gestão dos recursos hidricos** | **Ação 1.5.1 - Instalar linígrafos (nível d'água em cursos d'água naturais e artificiais) e marégrafos para monitoramento telemétrico** | **UGRHi** | **UGRHi 7** | **PDC 1 e 2** | **A definir** | **A definir** | **R$ 600.000,00** | **Cobrança Estadual** |
| **5.3 - Reuso** | **Executar 03 Projeto de reuso de água** | **Ação 5.3.1 - Implantar sistemas de aproveitamento de água de chuva, reuso direto e indireto planejado da água e sua aplicação** | **Município** | **Todos os municípios da UGRHI 7** | **Não prioritário** | **A definir** | **A definir** | **R$ 900.000,00** | **Cobrança Estadual** |
| **7.2 - Mitigação de inundações** | **Controlar os efeitos e impactos das constantes enchentes, em ao menos 3 municípios** | **Ação 7.2.1 - Executar obras e serviços em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais** | **Município** | **Municípios críticos indicados pelo plano de macrodrenagem** | **Prioritário** | **Município** | **A definir**  | **R$ 1.980.076,11** | **Cobrança Estadual** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Alberto Pereira Mourão**

**Presidente do CBH-BS**