Deliberação CBH-SMT Nº  199/2007 de 09/11/2007

Define cronograma de atividades, diretrizes e critérios gerais para hierarquização de empreendimentos visando à indicação para obtenção de  financiamento com recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SMT, referentes ao orçamento 2008 e dá outras providências.

O  Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê / CBH-SMT, em sua 40ª  Reunião Extraordinária:

Considerando que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos –  CRH poderá definir, até o início de 2008, a distribuição dos recursos do FEHIDRO referentes à compensação financeira da geração hidrelétrica, orçamento de 2008 e que o CBH-SMT deve agilizar os procedimentos de hierarquização e indicação de empreendimentos ao FEHIDRO;

Considerando que ainda não foi implantada a cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas do rio Sorocaba e Médio Tietê;

Considerando a Lei Estadual No 9.039, de 27/12/1994, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos, em conformidade com a Lei Estadual No 7.663, de 30/12/1991;

Considerando as Metas/Ações contidas no Plano de Bacia do CBH-SMT, aprovado na Reunião Plenária de  09/02/2007, no município de Cerquilho;

Considerando o Relatório Zero deste CBH-SMT, atualizado em agosto de 2007;

Considerando o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, que define prazos para que os colegiados deliberem e publiquem a hierarquização, priorização e indicação de empreendimentos a serem financiados com recursos do FEHIDRO;

Considerando as demandas apresentadas ao Comitê e os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos ( CT-PLAGRHI ), no sentido de definir critérios específicos para a alocação dos recursos financeiros do FEHIDRO, destinados à UGRHI 10 – Sorocaba / Médio Tietê, para 2008;

DELIBERA:

Artigo 1o – Para inscrição, análise e hierarquização de pedidos de financiamento para obtenção de recursos do FEHIDRO, orçamento 2008, da quota-parte do CBH-SMT, fica aprovado o seguinte cronograma:

DELIBERA:

Artigo 1º - Para inscrição, análise e hierarquização de pedidos de financiamento para obtenção de recursos do FEHIDRO, orçamento 2008, da quota-parte do CBH-SMT, fica aprovado o seguinte cronograma:

- dias 21/11/2007 e 22/11/2007: plantão para esclarecimentos de dúvidas, técnicas e administrativas, relacionadas com os pleitos do FEHIDRO a serem requeridos, na Secretaria Executiva do CBH-SMT (SE/CBH-SMT), com os membros da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (CT-PLAGRHI) e colaboradores;

- de 23/11/2007 a 18/01/2008: inscrição de empreendimentos, na Secretaria Executiva do CBH-SMT (SE/CBH-SMT), para “pré-qualificação”;

- de 21/01/2008 a 14/02/2008: análise de “pré-qualificação” dos empreendimentos, pela CT-PLAGRHI, sendo que os resultados serão divulgados no site  www.sigrh.sp.gov.br, até 15/02/2008;

- de 18/02/2008 a 22/02/2008: período para esclarecimento de dúvidas, técnicas e administrativas, com a SE/CBH-SMT e  com os membros da CT-PLAGRHI, relacionadas com os resultados divulgados;

- de 25/02/2008 a 14/03/2008: inscrição dos empreendimentos pré-qualificados, na SE/CBH-SMT, mediante protocolo de vias impressas do projeto e documentos pertinentes;

- de 17/03/2008 a 27/03/2008: análise e pontuação das inscrições, CT-PLAGRHI, sendo que os resultados serão divulgados no site www.sigrh.sp.gov.br, até 28/03/2008;

- de 31/03/2008 a 04/04/2008: protocolo de recursos, na SE/CBH-SMT, relacionados com os resultados divulgados;

- em 09/04/2008: Reunião Ordinária da CT-PLAGRHI, para avaliação dos recursos protocolados, discussão e aprovação da proposta de hierarquização dos empreendimentos, com divulgação dos resultados no site www.sigrh.sp.gov.br, até 11/04/2008;

- de 14/04/2008 a 18/04/2008, período de avaliação pela CT-PLAGRHI, de eventuais questionamentos relacionados com os resultados divulgados;

- após 18/04/2008, sujeita à convocação: Reunião Plenária do CBH-SMT para, dentre outros assuntos, apreciar a proposta da CT-PLAGRHI de hierarquização de empreendimentos pelo FEHIDRO, com recursos do orçamento de 2008;

- em no máximo 5 dias úteis após a Reunião Plenária, os pleitos que forem aprovados por Deliberação, deverão protocolar três cópias dos projetos e documentos,  na SE/CBH-SMT, juntamente com uma cópia digital (Projeto com as plantas e desenhos respectivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Ficha Resumo).

§ 1o – Somente poderão ser inscritos, no período de 25/02/2008 a 14/03/2008, empreendimentos que tenham sido submetidos à análise de “pré-qualificação”, conforme definido no item “c” do caput deste artigo, desde que atendidos os eventuais ajustes requeridos.

§ 2o – A SE/CBH-SMT divulgará na página do CBH-SMT, do site www.sigrh.sp.gov.br, as Fichas de Inscrição, os Roteiros de Elaboração de Projetos e os documentos necessários para a “pré-qualificação” dos empreendimentos.

§ 3o – A “pré-qualificação” terá a função de analisar, de forma preliminar:

1 – o cumprimento pelo candidato a tomador de recursos, das regras estabelecidas pelo CBH-SMT por esta Deliberação;

2 - a adequação do Termo de Referência ou do Projeto do empreendimento, aos roteiros de elaboração de projetos, disponibilizados pelos Agentes Técnicos do FEHIDRO;

3 - o enquadramento do pleito nas diretrizes gerais que norteiam as prioridades do Plano de Bacia do CBH/SMT;

4 – a  verificação da documentação (administrativa, técnica, financeira, certidões, licenças e outorgas) do empreendimento e outras exigências e limitações constantes do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, além do atendimento às disposições legais vigentes.

§ 4o – Fica delegada à SE/CBH-SMT, ouvida a CT-PLAGRHI,  a função de adaptar, alterar, incorporar e excluir critérios fixados nesta Deliberação, tendo em vista proceder a ajustes decorrentes de deliberações e estabelecimentos de normas e critérios que venham a ocorrer até a próxima Reunião Plenária do CBH-SMT, provenientes do CRH e do COFEHIDRO.

§ 5o – O não atendimento dos termos do item “k” do caput deste artigo, implicará no cancelamento da indicação aprovada em Plenária, sendo indicado para recebimento dos recursos o empreendimento suplente melhor classificado, que deverá providenciar o atendimento desse item a partir do recebimento de notificação da SE/CBH-SMT.

§ 6o – Fica delegado à CT-PLAGRHI, à CT-SAN e à CT-EEA a função de promover as análises e pontuações necessárias, conforme indicado nos itens “c”, “f“ e “h” do caput deste artigo, propondo a hierarquização dos empreendimentos inscritos, com base nas diretrizes e critérios gerais estabelecidos no Anexo I desta deliberação, classificando-os nas modalidades de financiamento “com retorno” e “sem retorno” conforme regulamento e de acordo com as diretrizes e ações constantes do Plano de Bacia do CBH-SMT 2004/2007.

§ 7o – Somente serão aceitas inscrições, interposição de recursos e ajustes em projetos,  mediante protocolos realizados na SE/CBH-SMT em documentos não digitais.

Artigo 2º - As exigências para seleção de propostas para utilização de recursos do FEHIDRO pelo CBH-SMT, bem como o recebimento dos recursos financeiros a fundo perdido, dos projetos, serviços e obras, serão aquelas estabelecidas no Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO,  atendidos ainda os seguintes requisitos:

I – cada candidato a tomador de recursos do FEHIDRO poderá inscrever até 2 (dois) empreendimentos para que sejam submetidos à análise de “pré-qualificação”,  devendo entretanto priorizar apenas 1 (um)  para que seja indicado para financiamento, configurando dessa forma a disposição de se permitir o número máximo de 1 (um) pleito por município, órgão ou entidade;

II - são exceções ao disposto no inciso I deste Artigo, os empreendimentos de caráter regional ou que privilegiem todos os municípios que integram o CBH-SMT, ficando delegado à CT-PLAGRHI, a definição de critérios para o enquadramento de empreendimentos nessa categoria, bem como sua seleção e priorização e teto máximo permitido no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

III - contrapartida mínima de 20% (vinte por cento) do valor global do empreendimento ou de acordo com o estabelecido no Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, vigente na data de inscrição do empreendimento pré-qualificado, na SE/CBH-SMT;

IV – apresentar valores de financiamento situados entre o piso de  R$ 30.000,00 e o teto de R$ 180.000,00;

V – não ter pendências com o Agente Técnico e/ou Agente Financeiro;

VI – ter apenas um projeto contratado e iniciado, com exceções previstas no inciso II deste

Artigo;

Artigo 3º- As diretrizes aprovadas por esta Deliberação, têm aplicação exclusiva para o montante dos recursos a serem distribuídos no ano de 2008, não incluídos eventuais valores obtidos com a implantação da cobrança pelo uso da água neste CBH/SMT, sujeitos a critérios específicos a serem discutidos e aprovados.

Artigo 4º - O Anexo I desta deliberação contém os critérios e diretrizes  para obtenção de financiamentos conforme termos desta Deliberação, definidas com base nas Metas Específicas de Curto Prazo do Plano de Bacia do CBH-SMT .

Artigo 5º - O Anexo II desta Deliberação contém a lista dos documentos para apresentação de Projetos ao Fehidro, para a fase de “pré-qualificação”.

Artigo 6º - O Anexo III desta Deliberação contém as diretrizes para elaboração de projetos relacionados à recuperação da Vegetação Nativa.

Artigo 7º - O Anexo IV desta Deliberação contém as premissas propostas pela CT-EEA para elaboração de projetos relacionados com a Educação Ambiental.

Artigo 8º - Os casos omissos deverão ser objeto de análise e definição pela CT-PLAGRHI.

Artigo 9º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SMT.

.

Vitor Lippi

Presidente do CBH-SMT

Wendell Wanderley

Vice-Presidente do CBH-SMT

Jussara de Lima Carvalho

Secretária Executiva do CBH-SMT