# Deliberação CBH/SMG 03/09

Manifestação do CBH/SMG Referente a Prorrogação de Prazo para Implantação do Centro de Reprodução e Recria das Espécies de Peixes da Bacia, para a Instalação de Três PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) no Rio Sapucaí-Mírim

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO a Deliberação CBH/SMG nº 13/05, datada de 13/06/2005, na qual o CBH/SMG aprovou a viabilidade de implantação das PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas): Palmeiras, Anhanguera e Retiro, porém, ressaltando  que o interessado deveria cumprir todas exigências técnicas estabelecidas pelos órgãos gestores, ANEEL, DEPRN, IPHAN, CETESB, CBH/SMG e finalmente,  o SMA/ DAIA (Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental);

CONSIDERANDO que na a Deliberação CBH/SMG nº 13/05, O CBH/SMG recomendou a implantação do Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura das espécies de peixes da Bacia;

CONSIDERANDO o artigo 2o da  Deliberação CBH/SMG nº 16/05, datada de 04/10/2005, na qual o CBH/SMG entendeu que basta a construção de um único Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura, que funcionará como mitigação para a instalação das três PCHs a serem implantadas;

CONSIDERANDO o artigo 3o da  Deliberação CBH/SMG nº 16/05,  na qual o CBH/SMG sugeriu que a Licença de Instalação a ser emitida pela SMA (Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo), tenha como exigência técnica, além das demais, a apresentação do projeto técnico do Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura e execute as obras do Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura das Espécies de Peixes da Bacia antes da obtenção da Licença de Operação, sendo esta condição sine qua non para o licenciamento do empreendimento;

CONSIDERANDO o Ofício CELAN, datado de 19 de janeiro de 2009, no qual a CELAN (Central Elétrica Anhanguera) solicita do CBH/SMG a dilação de prazo para implantação do Centro de Reprodução e Recria de Peixes;

CONSIDERANDO a carta CT/022/09 da DEB Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda, solicitando a reavaliação do CBH/SMG quanto a implantação do Centro de Reprodução e Recria de Peixes;

CONSIDERANDO que a definição de parâmetros técnicos para a implantação do Centro de Reprodução e Recria  de Peixes depende da obtenção de resultados do programa de Monitoramento da Ictiofauna e que este estudo encontra-se em andamento;

CONSIDERANDO que as espécies de peixes remanescentes do Rio Sapucaí-mirim ainda se encontram apenas parcialmente inventariadas, não se sabendo com segurança quais são as espécies viáveis para a piscicultura de reprodução;

CONSIDERANDO que ainda não estão disponíveis as informações conclusivas sobre quais espécies sofreram depleções de estoque, foram substituídas ou se encontram localmente extintas. CONSIDERANDO que esta pesquisa está em andamento;

CONSIDERANDO que a proposta original para o centro de Reprodução e Recria incluiu o repovoamento com espécies nativas e não aceitação de repovoamentos alóctones. CONSIDERANDO que isto demanda pesquisa sobre a biologia das espécies nativas;

CONSIDERANDO que o dimensionamento dos tanques de reprodução e recria dependem da finalização destes estudos com as espécies nativas que se mostrarem viáveis para o cultivo;

CONSIDERANDO que o cultivo de reprodução da ictiofauna vai depender da abundância de matrizes de espécies selecionadas para o repovoamento induzido;

CONSIDERANDO que o dimensionamento das instalações e dimensões do laboratório, tanques de larvas, alevinos e juvenis, assim como a administração para soltura dependem da pesquisa de qualificação e quantificação do material biológico para a piscicultura de reprodução;

CONSIDERANDO  que diante do exposto torna-se prematura a construção de um Centro de Reprodução e Recria da ictiofauna sem que os dados cruciais sobre a riqueza e abundância das espécies nativas a serem cultivadas, tenham sido obtidos;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico CT-PLAGRHI 01/09, datado de 11/02/2009.

Delibera:

Artigo 1o O CBH/SMG recomenda a implantação de um único Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura das Espécies de Peixes da Bacia, pois entende que essa é uma medida necessária para mitigar o impacto ambiental sobre a fauna ictiológica, a ser gerado pela instalação das três PCHs.

Artigo 2o O CBH/SMG entende a necessidade de desenvolvimento de estudos e pesquisas antes da implantação do Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura das Espécies de Peixes da Bacia.

Artigo 3o O CBH/SMG recomenda que o Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura das Espécies de Peixes da Bacia seja implantado após o estabelecimento dos parâmetros necessários para definição de seu projeto, informações estas que serão obtidas num prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de aprovação desta deliberação.

Artigo 4o O CBH/SMG recomenda que a Licença de Operação a ser emitida pela SMA (Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo), tenha como exigência técnica, além das demais, a implantação do Centro de Reprodução e Recria de Piscicultura das Espécies de Peixes da Bacia, respeitando o prazo definido no artigo 3 o desta deliberação.

Artigo 5º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do CBH/SMG, devendo ser publicada no DOE.

Franca, 20 de março de 2009.

Célio Bertelli

Presidente em exercício do CBH/SMG

Reginaldo A. Branquinho Coelho

Secretário Executivo do CBH/SMG