Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema

Secretaria Executiva  Av. São Sebastião, 125  Piraju  SP  - CEP 18800-000

Fone  (0xx14)  3351-2599  Fax  (0xx14)  3351-2790

Deliberação CBH-ALPA nº. 089, de 18 de dezembro de 2009

Aprova a atualização do Cronograma de Atividades para a Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-ALPA, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

- a Deliberação CBH-ALPA nº. 078/2008 de 17 de junho de 2008, que aprovou o plano de trabalho, organização administrativa e o cronograma de atividades para a implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema;

- que a cobrança pelo uso da água no âmbito do CBH-ALPA se daria a partir de janeiro de 2010, conforme cronograma ANEXO I da deliberação acima citada;

- as dificuldades e o atraso na elaboração dos cadastros de usuários de água da Bacia do Alto Paranapanema, como também do planejamento das audiências públicas;

- a necessidade de atualização do referido cronograma para o cumprimento das metas de realização das audiências públicas, bem como de ajustes no cadastro de usuários da bacia;

Delibera:

Artigo 1º -  Fica aprovado o novo Cronograma de Atividades para a Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, ANEXO I desta deliberação.

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-ALPA, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

MIDERSON ZANELLO MILLÉO                        MARCO ANDRÉ FERREIRA d’OLIVEIRA

Presidente do CBH-ALPA                                       Vice-Presidente do CBH-ALPA

DAVID FRANCO AYUB

Secretário Executivo do CBH-ALPA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - ANEXO I da DELIBERAÇÃO CBH–ALPA nº. 089, de 18 de dezembro de 2009

(Atualização de Cronograma aprovado pela CT-PGA em reunião do dia 08 de dezembro de 2009)

| AÇÕES | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO |
| Estudo de Fundamentação da Cobrança CBH | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussão com os Usuários CBH |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulação da Cobrança CBH |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovação no CBH-ALPA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovação no CRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Decreto de Aprovação da Cobrança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Cadastro para Cobrança DAEE e CETESB |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campanha de Divulgação |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ato Convocatório do DAEE |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Cobrança DAEE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissão de Boletos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrato Nossa Caixa/Conta Fehidro CBH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Início da Cobrança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |