44a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 16/10/2001                     Local: DAEE - Registro.

- Abertura: o Sr. Ney Akemaru Ikeda, Coordenador desta Câmara, procedeu a abertura da reunião, que contou com a participação de 11 (onze) pessoas, das quais 09 (nove) são membros desta Câmara (3, do Estado; 3, dos Municípios, e 3, da Sociedade Civil) conforme a lista de presença, para avaliação do Relatório Parcial e definição da agenda dos trabalhos de acompanhamento do Plano de Bacia, objeto do Contrato FEHIDRO no 251/99, firmado com a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (CETEC).

- Relatório Parcial:

O Relatório Parcial foi entregue pelo CETEC, no dia 10/10, e corresponde às atividades desenvolvidas com a primeira parcela de recursos do referido Contrato. O documento consta de considerações sobre o contexto do projeto, histórico do processo, referências sobre o Relatório Zero, abordagem das atividades executadas, proposta do programa de continuidade do processo e definição de agenda das próximas fases.

Ao avaliar o Relatório Parcial, os membros indicaram a necessidade das seguintes correções/adequações:

- na questão das responsabilidades (pág. 34), tanto das reuniões preparatórias quanto das oficinas regionais, ficou o entendimento de que devem ser do CETEC e não dos “Coordenadores”, em razão das dificuldades estruturais e, sobretudo, financeiras. Em vista dessas adversidades, ficou o entendimento de que os “Coordenadores” passam a ser denominados “Interlocutores”, com a função de apoio às iniciativas do CETEC;

- com o agrupamento das Regiões II e IV, (pág. 35), o número de divisões regionais será de somente 3, cujas oficinas serão realizadas em Apiaí, Registro e Miracatu, contemplando todos os municípios da Bacia.

Nota: os interlocutores para as oficinas regionais são:

Para Apiaí: Antonio Eduardo Sodrzeieiski (Mamute);

Para Registro: Hallen Jiro Yanaguizawa e Dominique Pereira Molon;

Para Miracatu: Ana Catarina Campbell.

3. Agenda de acompanhamento dos trabalhos do Plano de Bacia:

Para viabilizar o devido acompanhamento das futuras fases de desenvolvimento do projeto, foi discutida e definida a agenda de atividades, que segue especificada no quadro anexo. Como pode ser observado nesse quadro, a cada evento, ou conjunto de eventos, segue um relatório a ser elaborado pelo CETEC e que será objeto de avaliação da CT-PG, até a entrega do produto final (Plano de Bacia preconizado)

Nota: Em decorrência da agenda definida, foi readequado o cronograma físico-financeiro e de desembolso, anexo ao Contrato FEHIDRO no 251/99, cujo ajuste deverá ser formalizado junto ao Banespa, para fins de regularização conforme as exigências contidas no Manual de Procedimentos Operacionais do Fehidro.

4. Próxima reunião:

A próxima reunião, a ser comunicada oportunamente através de circular, será realizada em 25/10, para avaliação da 2a Oficina, de 19/10, com vistas à organização das oficinas regionais de Apiaí, Registro e Miracatu. Ficou definido também que o CETEC deverá ser comunicado para encaminhamento, até o dia 23, para a Secretaria Executiva do CBH-RB, das “diretrizes para oficinas” definidas a partir da 2a Oficina.

ANEXO:

AGENDA DE ATIVIDADES REF. PLANO DE BACIA

| DATAS | EVENTOS |
| --- | --- |
| 10/10/01 | Entrega do Relatório Parcial, pelo CETEC |
| 16/10 | 44a reunião CT-PG: avaliação de Relatório parcial do Plano, no DAEE, 09:00 h |
| 19/10 | Palestras sobre temas relacionados a problemas mais críticos na Bacia; 2a Oficina (Geral), em Registro, destinada a preparar as oficinas regionais |
| 23/10 | Entrega do relatório da 2a Oficina, com as “diretrizes para as oficinas regionais” |
| 25/10 | 45a reunião da CT-PG: avaliação da 2a Oficina, realizada em 19/10 |
| 09/11 | 3a Oficina (regional), em Apiaí; Última data para entrega de projetos do FEHIDRO, na SE CBH-RB, até as 17 horas. |
| 20/11 | 45a reunião CT-PG: análise e hierarquização de projetos do FEHIDRO |
| 23/11 | 10a reunião CT-S |
| 27/11 | 35a Assembléia do CBH-RB: deliberação dos projetos. RBBC Registro, 09 horas; Palestra da Defesa Civil; Data limite para credenciamento de entidades da sociedade civil. |
| 08/12 | 4a Oficina (regional), em Registro |
| 14/12 | 5a Oficina (regional), em Miracatu. |
| 11/01/02 | Entrega do Relatório Parcial, pelo CETEC, ref. todas as Oficinas |
| 06/02 | Reunião da CT-PG, para avaliação do Relatório Parcial |
| Fev. | Visita a campo |
| 01/03 | Assembléia CBH-RB, para: Eleição de representantes da sociedade civil para o biênio 2002-2003; Discussão da Cobrança p/ uso da água; Distribuição de recursos. |
| 01/04 | Entrega do Relatório Parcial, pelo CETEC, ref. metas e estratégias |
| 09/04 | Reunião da CT-PG, para avaliação do Relatório Parcial |
| 30/04 | Entrega da Minuta do Relatório Final, pelo CETEC (versão preliminar do Plano) |
| 08/05 | Reunião da CT-PG, para avaliação da Minuta do Relatório Final |
| 25/05 | Assembléia CBH-RB, para deliberação da Minuta do Relatório Final |
| 20/06 | Entrega do Relatório Final, pelo CETEC (versão final do Plano) |

Nota: as atividades destacadas em negrito não são relativas ao Plano de Bacia.

CTPG4401.DOC