56a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 04/11/2002                     Local: CATI/EDR - Registro.

1. Abertura: a reunião foi realizada com o objetivo de discutir a “Proposta de ações” para o Plano de Bacia. A reunião, coordenada pelo Sr. Ney Akemaru Ikeda, contou com a presença de 12 (doze) pessoas, das quais 6 (seis) são membros desta Câmara.

2. Esclarecimentos iniciais:

O documento “Proposta de ações” foi elaborado pela Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (CETEC), cuja cópia foi disponibilizada antecipadamente pela Secretaria Executiva a todos os membros desta Câmara, com vistas à esta reunião, e aos demais membros do CBH-RB, para conhecimento e possíveis sugestões.

Segundo o CETEC, o rol de ações resultou de inúmeras oficinas e seminários realizados na Bacia, e, conforme definido na última reunião da CT-PG, as ações de curto prazo estão indicadas para serem implementadas a partir de 2003, e as de médio e longo prazos, de 2004 em diante. E quanto às ações que dependem de aporte de recursos advindos da cobrança pelo uso da água, encontram-se situadas a partir de 2005.

No início desta reunião, foram entregues a cada um dos participantes a cópia da relação dos Programas de Duração Continuada – PDC e um quadro resumo contendo informações contidas nas inúmeras planilhas do CETEC.

3. Principais tópicos da discussão:

Face ao volume do documento a ser analisado, os trabalhos foram divididos em 2 etapas, sendo a primeira, no período da manhã, para verificação dos PDCs não contemplados na proposta de ações, e a segunda, no período da tarde, para avaliação minuciosa das informações das planilhas.

3.1. Primeira etapa:

A verificação na primeira etapa permitiu a identificação dos Programas não contemplados, que seguem relacionados com os respectivos comentários/justificativas da necessidade:

PDC-2: cabe inclusão dos sub-programas 2.1 e 2.3 em razão de empreendimentos de pequenas centrais hidrelétricas;

PDC-4: merece inclusão, pela necessidade de acompanhamento da qualidade de recursos subterrâneos. Nos casos dos sub-programas 4.2 e 4.3, há necessidade de contratação de estudos;

PDC-6: cabe a inclusão do sub-programa 6.1 (cadastramento visando planejamento) no primeiro momento (2003) e os demais posteriormente (6.2, a partir de 2004, e 6.3 e 6.4, a partir de 2005); considerar a região de Tapiraí;

PDC-7: considerar a princípio o sub-programa 7.3 (cadastro), para 2003, e os 7.1 e 7.2 a partir de 2005;

PDC-8: incluir sub-programa 8.3, a fim de viabilizar parcerias com municípios; Incluir no sub-programa 8.1, de modo a possibilitar realização de serviços e/ou obras. A forma redigida não permite a canalização de córregos, por exemplo;

PDC-9: incluir sub-programa 9.3 (extração de areia), objetivando parceria com associação dos mineradores, que tem se mostrado organizado;

PDC-10: cabe inclusão com descrição de referência generalizada;

PDC-12: cabe inclusão sugerindo que deve haver articulação, no sentido de cooperação, sem envolver recursos públicos.

3.2. Segunda etapa de análise:

Nessa etapa, foi realizada averiguação pormenorizada de todas as informações contidas nas planilhas do CETEC. Para facilitar os trabalhos, foram anotadas nos próprios campos das planilhas (anexas) as observações relativas às necessidades de adequação e/ou complementação do texto, ou ainda a sua retirada, às dúvidas, aos questionamentos quanto aos números (estimativa de recursos, distribuição temporal das ações), aos órgãos/entidades envolvidas, enfim.

NOTA:

Nas planilhas anexas, foram adotadas a seguinte legenda:

Em vermelho.........indicação de correções e/ou complementações;

Em azul.................indicação de observações, comentários e sugestões.

4. Conclusão:

Ao final, ficou o entendimento de que as indicações feitas nessa reunião serão encaminhadas para as considerações do CETEC e apresentação de novo relatório, que será reavaliado pela CT-PG, com vistas à deliberação pelo Plenário do CBH-RB ainda no mês de dezembro.

5. Próxima reunião:

A próxima reunião da CT-PG deverá ser definida oportunamente, e dependerá do andamento dos trabalhos citados no item 4.

CTPG5602.DOC

AÇÕES DE CURTO PRAZO (páginas 3 a 54):

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento de recursos hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Compilar e difundir informações básicas com origem no Relatório Zero da Bacia e no PERH, enfocando, entre outras: as hidrometeorológicas, disponibilidade e demanda de água e qualidade das águas superficiais interiores e litorâneas, mananciais, áreas de preservação permanente e de risco, degradadas, afetadas por resíduos e efluentes; e contaminadas | 160.000 | CBH- RB DAEE CETESB Empresa contratada ITESP | C P P E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 8Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Criar sistema de informação articulado, estruturado em etapas que permitam sua acessibilidade, desde o início | 100.000 | CBH- RB UNIVERSIDADES Entidades não govern. Entidades governam. ITESP | C E E/P E/P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Fortalecer a Câmara Técnica de Planejamento e capacitar seus integrantes para lidar com as novas demandas de atuação criadas a partir do Plano de Bacia | 20.000 | CBH- RB | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Dar cumprimento às disposições da Lei Estadual de Mananciais | Nihil | CBH-RB | E |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Formular proposta para criação da Agência de Bacia (procurar saber do que se trata) | 120.000 (valor muito alto) | CBH-RB | E | FEHIDRO |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Realizar gestões políticas para viabilizar ações de interesse da capacitação para o gerenciamento da Bacia | Nihil | CBH-RB | E |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Capacitar jurídico-institucionalmente os municípios, para formulação, criação dos instrumentos e implementação da Política Municipal de Recursos Hídricos | 150.000 | CBH-RB CODIVAR | E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Capacitar funcionários e subsidiar tecnicamente órgãos do governo estadual para adequar a sua descentralização e divisão regional aos limites e interesses da gestão da Bacia | 30.000 | CBH-RB Secretaria de Economia e Planejamento | E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Qualificar grupos sociais e ONGs e todos os segmentos | 50.000 | CBH-RB | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Formulação de diretrizes de ação para criar e ampliar as perspectivas de compensação pela conservação ambiental na Bacia | Toda a Bacia | Qualificar e quantificar a importância dos recursos naturais da Bacia, no contexto do Estado de São Paulo (requer explicação da razão de estar colocada aqui, uma vez que se refere a capítulo do Relatório Zero) | 50.000 | CBH-RB Secretaria de Meio Ambiente | E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Formulação de diretrizes de ação para criar e ampliar as perspectivas de compensação pela conservação ambiental na Bacia | Toda a Bacia | Desenvolver propostas de alternativas de ampliação dos montantes recebidos através do repasse do ICMS e de outros tributos, bem como, de novas formas de compensação | 20.000 | CBH-RB Secretaria de Economia e Planejamento Secretaria da Fazenda | E P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Organização do orçamento estadual regionalizado | Toda a Bacia | Criar sistemática para conceber e analisar o orçamento estadual de forma regionalizada e instituir um conjunto de procedimentos permanentes de cobrança de recursos para o desenvolvimento sustentável da Bacia | Nihil | COMITÊ RB | E |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos recursos destinados ao Fehidro, estruturação da Cobrança pelo Uso da Água e aprimoramento dos projetos financiados | Toda a Bacia | Criar sistema de elaboração e atualização de cadastros de usuários dos recursos hídricos e de acompanhamento das vazões captadas e devolvidas, bem como dos parâmetros de qualidade dos recursos hídricos utilizados | 150.000 | CBH-RB DAEE CETESB ITESP | C P P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos recursos destinados ao Fehidro, estruturação da Cobrança pelo Uso da Água e aprimoramento dos projetos financiados | Toda a Bacia | Criar os procedimentos de cobrança e aprimorar aqueles relativos à Outorga e fiscalização dos recursos hídricos utilizados | 150.000 | CBH-RB UNIVERSIDADES ITESP DAEE | C E P E | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos recursos destinados ao Fehidro, estruturação da Cobrança pelo Uso da Água e aprimoramento dos projetos financiados | Toda a Bacia | Instituir a gestão da aplicação dos recursos do Fehidro destinados à Bacia | Nihil | CBH-RB | E |  |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Educação Ambiental | Toda a Bacia | Formular e desenvolver propostas de cursos, palestras e de utilização de diferentes meios e formatos para difusão de informações que interessem à gestão de recursos hídricos | 80.000 | CBH-RB SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ENTIDADES AFINS DIVERSAS. | C P E | FEHIDRO | FE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Criar sistemas de informação e redes para difusão de pesquisas, tecnologias alternativas e troca de experiências | 50.000 | CBH-RB UNIVERSIDADES Todas as entidades | C E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Estabelecer convênios com centros de pesquisa e de tecnologia ambiental nacionais e internacionais, para pesquisa e apoio ao desenvolvimento de projetos de interesse da Bacia | Nihil | CBH-RB UNIVERSIDADES | E P |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Priorizar o financiamento a projetos que se proponham a desenvolver tecnologias voltadas ao uso sustentado de recursos hídricos | Nihil | CBH-RB | E |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.1 – Proteção e Conservação dos Mananciais para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Preservação de mananciais | Toda a Bacia | Propor normas e procedimentos para a instalação de usos que possam constituir ameaça, direta ou indireta, aos mananciais, bem como, as formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades não impactantes | 100.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS UNOVERSIDADES CBH-RB | P P E C | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a Extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Elaborar cadastro das áreas degradadas, urbanas e rurais, por processos erosivos, escorregamentos e assoreamento | 90.000 | DAEE PREFEITURAS CODASP UNIVERSIDADES CBH-RB | P E P E C | FEHIDRO | FE | 2003 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.2 – Parceria com os Municípios em Serviços e Obras de Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Ampliar o programa de combate à erosão por microbacias, incorporando as situações mais críticas detectadas na região | 640.000 | PREFEITURAS CODASP CBH-RB | P E C | FEHIDRO 10% Cobrança 30% Recursos Próprios 60% | FE CB C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a Extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Efetuar revegetação, em particular nas áreas críticas, como margens de cursos d’água (revegetação ciliar) e encostas, num total de 660ha | 1.880.000 (esclarecer o valor) | PREFEITURAS CBH-RB | E C | FEHIDRO 10% Cobrança 60% Recursos Próprios 30% | FE CB C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.2 – Apoio e Implantação de Ações não Estruturais de Prevenção e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de enchentes | Toda a Bacia | Cadastrar as áreas inundáveis nas sub-bacias do Baixo Ribeira e Ribeira de Iguape e formular proposta de modernização da rede telemétrica e do sistema de alerta contra inundações | 160.000 | DAEE PREFEITURAS UNIVERSIDADES CBH-RB | P E E C | FEHIDRO 50% Cobrança 50% | FE CB | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTAS:

- o valor indicado é pequeno se considerar a dimensão dos trabalhos a serem desenvolvidos. Seria então somente para demarcar em carta as áreas inundáveis?

- verificar se procede a existência de lei que exige a obrigatoriedade das prefeituras proceder esses levantamentos através de convênio com ITESP.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Implantação de Ações Estruturais de Preservação e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de enchentes | Toda a Bacia | Implantar um sistema de telemetria, de meteorologia e ampliar o monitoramento dos cursos d’água, elaborando um plano de contingência para enchentes | 600.000 (explicar) | DAEE PREFEITURAS CBH-RB | E E C | Cobrança 30% Recursos Próprios 70% | CB C | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.2 – Apoio e Implantação de Ações não Estruturais de Prevenção e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de enchentes | Toda a Bacia | Formular propostas de solução priorizando ações preventivas, como recompor a mata ciliar e coibir a ocupação de várzeas e áreas próximas aos cursos d’água | 20.000 (explicar) | DAEE PREFEITURAS UNIVERSIDADES CBH-RB Sociedade Civil ITESP IPT | P P E C P P P | FEHIDRO | FE | 2004 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: quanto ao prazo, não dá para iniciar em 2003, pois depende de dados a serem levantados. Propõe-se que seja a partir de 2004.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Implantação de Ações Estruturais de Preservação e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de enchentes | Toda a Bacia | Estudar alternativas de desassoreamento em trechos mais críticos do Rio Ribeira de Iguape | 50.000 | DAEE PREFEITURAS CBH-RB Assoc. dos Mineradores IPT | E P C P P | FEHIDRO | FE | 2004 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: quanto ao prazo, não dá para iniciar em 2003, pois depende de dados a serem levantados. Propõe-se que seja a partir de 2004.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos sistemas de coleta de resíduos sólidos e do número de ligações domiciliares aos sistemas de esgoto | Toda a Bacia | Ampliar a cobertura e os itinerários em que tem se dado a coleta de lixo nos municípios, pressupondo também a mobilização social e capacitação dos catadores, no sentido de facilitar essa coleta | Nihil | CETESB SABESP PREFEITURAS CBH-RB | P P E C |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: tirar a SABESP do quadro, vez que a empresa nada tem a ver com questão dos resíduos sólidos.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.1 – Efluentes Urbanos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos sistemas de coleta de resíduos sólidos e do número de ligações domiciliares aos sistemas de esgoto | Toda a Bacia | Criar estratégias para coibir o despejo clandestino dos esgotos na rede de drenagem ou nos corpos d’água e incentivar a ligação às redes oficiais destinadas a eles | Nihil | SABESP PREFEITURAS CBH-RB | E E C |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da expansão urbana, agrícola e da mineração sobre áreas de interesse à proteção dos recursos hídricos | Toda a Bacia | Verificar as compatibilidades entre as condições de proteção dos recursos hídricos e os critérios de usos e formas de ocupação permitidos do Macrozoneamento, ajustando-os, caso necessário | 40.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DAEE UNIVERSIDADES CBH-RB | P P P E C | FEHIDRO | FE | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: quanto ao prazo, não dá para iniciar em 2003, pois depende de dados a serem levantados. Propõe-se que seja a partir de 2005.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Apoiar e estimular a gestão compartilhada de Unidades de Conservação e nelas implementar planos de manejo e programas de recuperação | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS CBH-RB | P P P C |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Recuperação dos Manguezais | Só Litoral | Identificar e mapear as situações críticas, formulando programa para controle da degradação e recuperação dos manguezais | 100.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CBH-RB IOUSP | P P C E | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Intensificar as ações coordenadas de fiscalização, efetuadas pelos órgãos estaduais, juntamente com o IBAMA. Estabelecer parcerias com Prefeituras Municipais e entidades civis, para melhorar o nível de fiscalização de áreas de preservação urbanas | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS ONGs CBH-RB IBAMA | P E E P C E |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Regulamentar, viabilizar e expandir iniciativas de aproveitamento econômico dos recursos naturais da Bacia, de forma sustentada, através de programas como o de Plantio e Formação de Florestas e do Projeto Agrofloresta | 20.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CBH-RB ITESP | E E C P | FEHIDRO | FE | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: quanto ao prazo, propõe-se passar para 2005, pois depende da “Cobrança”.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a Extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Criar incentivos à implantação de viveiros municipais de mudas, para conservação da biodiversidade e recuperação da mata ciliar | 800.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS CBH-RB | P P E C | FEHIDRO 10% Cobrança 40% Recursos Próprios 50% | FE CB C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Promover entendimentos entre o governo de São Paulo e do Paraná para controle da poluição por chumbo | Nihil | CETESB EMPRESAS POLUIDORAS CBH-RB UNIVERSIDADES | P P C E | Recursos já contempla-dos nos anos anteriores |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Acompanhar a execução dos trabalhos de levantamento e recuperação da área atingida pela contaminação, pela empresa CAF | Nihil | CETESB CBH-RB UNIVERSIDADES | E C E |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Efetuar rigoroso controle das fontes de contaminação no Alto Vale | Nihil | CETESB CBH-RB UNIVERSIDADES | E C E |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Toda a Bacia | Acompanhar a situação dos locais onde já foi detectada a contaminação: Eldorado, Iporanga, Ribeira e Itaóca, além do Rio Juquiá | Nihil | CETESB EMPRESAS POLUIDORAS CBH-RB UNIVERSIDADES | E P C E |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Aumentar as restrições ao uso de produtos mais agressivos ou de baixa eficiência agronômica; ênfase no controle do agrotóxico na bananicultura | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA CBH-RB | E C |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Educar e treinar o agricultor, informando que o veneno mata | 30.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA CBH-RB PREFEITURAS | E C E | FEHIDRO | FE | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Promover integração maior entre os órgãos governamentais responsáveis pelo controle desses agrotóxicos | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA CBH-RB | P C |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Programa de Saúde | Toda a Bacia | Intensificar as ações de implementação do Programa de saúde da família | Nihil | SECRETARIA DA SAÚDE CBH-RB ITESP | E C P |  |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Programa de Saúde | Toda a Bacia | Ampliar os cuidados em relação ao aumento de incidência de doenças, particularmente as de veiculação hídrica | Nihil | SECRETARIA DA SAÚDE CBH RB | E C |  |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ajustamento de conduta e demais providências relativas a Resíduos sólidos | Toda a Bacia | Regularizar as atuais soluções de disposição final dos resíduos sólidos | 5.800.000 (Explicar) | CETESB PREFEITURAS CBH-RB | P E C | Cobrança 40% Recursos Próprios 60% | CB C | 2003 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ajustamento de conduta e demais providências relativas a Resíduos sólidos | Toda a Bacia | Incentivar práticas de redução, reuso e reciclagem dos resíduos e criar formas de compensação financeira aos municípios que tratarem os resíduos adequadamente | Nihil | CETESB PREFEITURAS CBH-RB | E P C |  |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ajustamento de conduta e demais providências relativas a Resíduos sólidos | Toda a Bacia | Efetivar sistemas de fiscalização e controle que assegurem o cumprimento das soluções para tratamento e destinação final dos resíduos sólidos | Nihil | CETESB PREFEITURAS CBH-RB | E P C |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.1 – Efluentes Urbanos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Apiaí, Barra do Chapéu, Cajati, Itaoca, Ribeira | Efetuar a ampliação do nível de coleta, em especial do tratamento de esgotos, particularmente no Alto Vale do Ribeira; atendendo a mais 12.000hab. com coleta e 38.000hab com tratamento | 12.600.000 | SABESP CBH-RB | E C | Recursos Próprios 80% Cobrança 20% | C CB | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.1 – Efluentes Urbanos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Formular política de saneamento básico rural, para proteção dos cursos d’água e dos habitantes dos bairros, núcleos e habitações isoladas | 50.000 (Explicar) | SABESP PREFEITURAS CBH-RB | E P C | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.2 – Racionalização do Uso da Água para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Alto Vale do Ribeira | Acelerar a realização das obras de abastecimento de água previstas para o Alto Vale, região que tem recebido menores investimentos, agregando mais 11.000 hab. aos sistemas urbanos de água | 7.500.000 | SABESP CBH-RB | E C | Cobrança 20% Recursos Próprios 80% | CB C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.1 - Planejamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Relatório de Situação dos Recursos Hídricos | Toda a Bacia | Elaboração Anual do Diagnóstico de Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica | 240.000 (Explicar) | CBH-RB | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.1 - Planejamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Plano de Bacia | Toda a Bacia | Elaboração Quadrienal do Plano de Bacia da UGRHI 11 | 100.000 | CBH-RB | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (páginas 55 a 86):

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.4 – Monitoramento da Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Atualizar e ampliar o número de Pontos de Amostragem de qualidade das águas superficiais e subterrâneas e de dados básicos das estações pluviométricas e fluviométricas da bacia hidrográfica, incluindo a análise sistemática dos dados obtidos, num total de 23 postos flu, 68 postos plu e 3 postos p/ medir o IQA Instalação de radar hidrometeorológico | 4.680.000 2.500.000 | CBH-RB DAEE CETESB | C E E | Cobrança 50% Recursos Próprios 50% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Criar indicadores ambientais para a UGRHI, com a finalidade de permitir o acompanhamento e gestão da qualidade ambiental da Bacia | Nihil | CBH-RB DAEE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIVERSIDADES ONGs | C P P P P |  |  | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Criação de procedimentos e agenda para descentralização | Toda a Bacia | Elaborar plano de descentralização de ações de gestão do Comitê | Nihil | CBH-RB | E |  |  | 2010 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Criação de procedimentos e agenda para descentralização | Toda a Bacia | Efetuar a programação das atividades de formação de quadros, de requisitos para a instalação da capacidade governativa em regiões da Bacia | 120.000 | CBH-RB | E | FEHIDRO | FE | 2004 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: excluir esta planilha

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Criação de procedimentos e agenda para descentralização | Toda a Bacia | Estruturar sistema de acompanhamento e de critérios para avaliação da capacidade instalada para se efetuar a descentralização da gestão | Nihil | CBH-RB |  |  |  | 2004 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: excluir esta planilha

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Criação de procedimentos e agenda para descentralização | Toda a Bacia | Produzir material de divulgação das atribuições do Comitê | 60.000 | CBH-RB |  | FEHIDRO | FE | 2004 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: excluir esta planilha

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação da instância central, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e capacitação de todos os técnicos envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Estruturar curso de formação técnica especializada para gerenciamento de águas subterrâneas | 360.000 | CBH-RB DAEE UNIVERSIDADES | C E E | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Formulação de diretrizes de ação para criar e ampliar as perspectivas de compensação pela conservação ambiental na Bacia | Toda a Bacia | Propor formas de aplicação das compensações no incentivo ao desenvolvimento de práticas conservacionistas, atividades econômicas e tecnologias compatíveis (não estaria contemplada no sub-programa nos quadros anteriores ?) | 120.000 | CBH-RB UNIVERSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA | C E P | FEHIDRO | FE | 2004 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Educação Ambiental | Toda a Bacia | Promover a elaboração de diagnósticos participativos | 280.000 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CBH-RB ONGs PREFEITURAS | P E P P | FEHIDRO 50% Cobrança 50% | FE CB | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Qualificar Participantes na captação de recursos nacionais e internacionais para financiar a proteção e o desenvolvimento ambiental | Nihil | UNIVERSIDADES CBH-RB ONGs | P E P |  |  | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | A definir para cada modalidade | Promover a capacitação profissional de técnicos nas áreas florestal, de meio ambiente, de agropecuária e de turismo, para difusão de alternativas tecnológicas nessas áreas | 1.400.000 (não é muito ?) | UNIVERSIDADES ÓRGÃOS DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CBH-RB | E E P P P C | FEHIDRO 25% Cobrança 75% | FE CB | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Agricultura Sustentável | Toda a Bacia | Difusão de tecnologias e capacitação profissional | 360.000 | UNIVERSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CBH-RB PREFEITURAS | E E P C P | FEHIDRO 20% Cobrança 80% | FE CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Turismo rural e ecoturismo | Toda a Bacia | Criação de incentivos e condições de sustentabilidade ao desenvolvimento de atividades econômicas interferentes com os recursos hídricos | 180.000 | CBH-RB SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO SEBRAE INSTITUIÇÕES DE ENSINO | C E E E P | FEHIDRO 50% Cobrança 50% Recursos próprios do SEBRAE | FE CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Piscicultura | Toda a Bacia | Criação de incentivos e condições de sustentabilidade ao desenvolvimento de atividades econômicas interferentes com os recursos hídricos | 120.000 | CBH-RB SECRETARIA DA AGRICULTURA PREFEITURAS | C E P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Pesca Litorânea | Litoral | Criação de incentivos e condições de sustentabilidade ao desenvolvimento de atividades econômicas interferentes com os recursos hídricos | 120.000 | CBH-RB SECRETARIA DA AGRICULTURA PREFEITURAS | C E P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.1 – Proteção e Conservação dos Mananciais para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Preservação de mananciais | Alto Ribeira Alto Juquiá | Ampliar e adequar divisas parques para incorporar mananciais, entre outras formas de proteção das cabeceiras não abrangidas pelas unidades de conservação | 180.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS CBH-RB ITESP | E E C P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.1 – Proteção e Conservação dos Mananciais para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Preservação de mananciais | Alto Ribeira Alto Juquiá | Recuperar áreas degradadas e empreender formas eficazes de fiscalização | 1.200.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS CBH-RB | E E C | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Avaliar a responsabilidade de empreendedores privados e órgãos públicos, relativamente à recuperação de áreas degradadas | 120.000 | PREFEITURAS CODASP CBH-RB | P E C | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Elaborar manual para recuperação de áreas degradadas e ampliar o programa de educação e esclarecimento com relação à conservação e manejo adequado dos solos | 180.000 | PREFEITURAS CODASP UNIVERSIDADES CBH-RB | P E E C | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Selecionar as tecnologias aplicáveis na recuperação das encostas em áreas serranas e realização de intervenções nos trechos críticos das estradas vicinais, por meio de práticas conservacionistas específicas | 120.000 | PREFEITURAS CODASP CBH-RB UNIVERSIDADE IPT | P E C E E | FEHIDRO | FE | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Criar projeto de incentivo à formação e multiplicação de bancos de germoplasma, em paralelo à definição de padrões de reflorestamento e taxas de ocupação do solo | 300.000 | PREFEITURAS CODASP CBH-RB UNIVERSIDADES INST. FLORESTAL | P E C E E | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Apoio e Implantação de Ações Estruturais de Prevenção e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de enchentes | Toda a Bacia | Avaliar a execução e resultados dos projetos e estudar a atribuição de responsabilidades, no caso de falhas em obras e operação de estruturas hidráulicas (adequar o texto) | 200.000 (explicar) | DAEE CBH-RB UNIVERSIDADES | E C E | Cobrança | CB | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Apoio e Implantação de Ações Estruturais de Prevenção e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de enchentes | Toda a Bacia | Avaliar os limites de segurança e a eficácia de novas intervenções | 240.000 | DAEE UNIVERSIDADES CBH-RB | E E C | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da expansão urbana, agrícola e da mineração sobre áreas de interesse à proteção dos recursos hídricos | Toda a Bacia | Apoiar os municípios na elaboração de seus Planos Diretores e na aplicação do que eles dispõem, em compatibilidade com as diretrizes do Macrozoneamento | 240.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS CEPAM CBH-RB UNIVERSIDADES | P E E C E | Cobrança 50% Recursos Próprios 50% | CB C | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Avaliar as possibilidades de permanência, indenização ou reassentamento das comunidades residentes nos parques, buscando regularizar a situação fundiária nessas Unidades de Conservação | 300.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CBH-RB | E E C | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: excluir esta planilha.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Homologar o Decreto Federal que criou a Reserva Indígena do Rio Branco | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CBH-RB | P P C |  |  | 2004 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

NOTA: excluir esta planilha.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.2 – Efluentes Industriais |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Elaborar programa de monitoramento dos sedimentos e da água; formulação e viabilização de propostas de manejo nos locais atingidos | 600.000 | CETESB EMPRESAS POLUIDORAS CBH-RB UNIVERSIDADES IG/SMA | E E C E E | Cobrança 50% Recursos Próprios 50% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.3 – Efluentes Agrícolas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Avaliar periodicamente os impactos ambientais do uso de agrotóxicos | 600.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CETESB CBH-RB SEC. DA SAÚDE UNIVERSIDADES | E E E C E E | Cobrança 30% Recursos Próprios 70% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.2 – Efluentes Industriais |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Acompanhar e controlar a poluição hídrica com origem nas atividades mineraria e industrial | 300.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CETESB CBH-RB SEC. DA SAÚDE UNIVERSIDADES | E E E C E E | Cobrança 30% Recursos Próprios 70% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: Cobrança da implementação de propostas governamentais |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Programa de Saúde | Toda a Bacia | Implantar o Centro Toxicológico Regional, abrangendo desde a informação e apoio a outros centros, até o tratamento de emergência às vítimas dos agrotóxicos | 1.200.000 | SECRETARIA DA SAÚDE CBH-RB | E C | Recursos Próprios | C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.2 – Racionalização do Uso da Água para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Ampliar investimentos na expansão redes de água nas áreas rurais, particularmente no Alto Ribeira, atendendo a uma população de 5.000hab. | 3.000.000 | SABESP PREFEITURAS CBH-RB | E E C | Cobrança 50% Recursos Próprios | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.2 – Racionalização do Uso da Água para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Controlar as perdas de água distribuída, em especial nos municípios de Registro, Tapiraí, Juquiá, Miracatu, Itariri, Pedro de Toledo e Cajati | 600.000 | SABESP CBH-RB | E C | Recursos Próprios | C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios