57a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 25/11/2002                     Local: DAEE - Registro.

1. Abertura: a reunião, coordenada pelo Sr. Ney Akemaru Ikeda, contou com a presença de 8 (oito) pessoas, das quais 7 (sete) são membros desta Câmara, e foi realizada com o objetivo de discutir a “Proposta de ações” para o Plano de Bacia.

2. Esclarecimentos iniciais:

Na última reunião da CT-PG, de 04/11, foi avaliada as planilhas com “Propostas de Ações”, elaborada pela Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (CETEC). Posteriormente, conforme acordado na última Assembléia do CBH-RB, de 05/11, a Secretaria Executiva do CBH-RB recebeu, até o dia 13/11, novas sugestões de aprimoramento. Nesse prazo, apresentaram sugestões o segmento da Sociedade Civil Organizada, a SABESP, o IAC, a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida e o DAEE.

Esta reunião objetivou, portanto, a avaliação das novas planilhas formatadas pelo CETEC, já considerando as sugestões acima citadas.

3. Revisão das planilhas:

As planilhas, divididas em 2 blocos, ou seja, em “ações de curto prazo”, considerando os Programas com o início de atividades em 2003, e em “ações de médio e longo prazos”, com prazo a partir de 2005, esta em razão da expectativa da vigência da cobrança pela utilização da água, foram revisadas em todos os seus detalhes e, na oportunidade, foram feitas novas incursões visando o seu aprimoramento.

As novas sugestões seguem indicadas nos respectivos campos das planilhas, em anexo, segundo a legenda:

Em vermelho.........indicação de correções e/ou complementações;

Em azul.................indicação de observações, comentários e sugestões.

4. Conclusão:

Ao final, ficou o entendimento de que as indicações feitas nessa reunião serão encaminhadas para as considerações e apresentação de novo relatório pelo CETEC, para reavaliação da CT-PG, em data a ser definida de acordo com a conveniência dos envolvidos, com vistas à deliberação pelo Plenário da Assembléia do CBH-RB, agendada para 17 de dezembro. Ficou definido também que a planilha de custos deverão atualizados em função das alterações que forem feitas nas planilhas.

CTPG5702.DOC

AÇÕES DE CURTO PRAZO (páginas 2 a 66):

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.1 - Planejamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Relatório de Situação dos Recursos Hídricos | Toda a Bacia | Elaboração Anual do Diagnóstico de Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica | 240.000 (*) | CBH - RB | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

(*) Trata-se da elaboração de oito relatórios anuais, à razão de R$ 30.000 cada

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.1 - Planejamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Plano de Bacia | Toda a Bacia | Elaboração Quadrienal do Plano de Bacia da UGRHI 11 | 100.000 | CBH - RB | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Fortalecer a Câmara Técnica de Planejamento e capacitar seus integrantes para lidar com as novas demandas de atuação criadas a partir do Plano de Bacia | 20.000 | CBH - RB | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Dar cumprimento às disposições da Lei Estadual de Mananciais | Nihil | CBH - RB | E |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Formular proposta para criação da Agência de Bacia da UGRHI, incluindo a elaboração de Estatuto e Regimentos Internos, propondo medidas para sua efetiva instalação e funcionamento, dotando-a de estrutura estável e de condições operacionais para gerir, captar e aplicar recursos, produzir e divulgar informação | 120.000 | CBH - RB | E | FEHIDRO |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Realizar gestões políticas para viabilizar ações de interesse da capacitação para o gerenciamento da Bacia | Nihil | CBH - RB | E |  |  | 2003 | 8 Ano s |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Capacitar jurídico-institucionalmente os municípios, para formulação, criação dos instrumentos e implementação da Política Municipal de Recursos Hídricos | 150.000 | CBH - RB CODIVAR | E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Capacitar funcionários e subsidiar tecnicamente órgãos do governo estadual para adequar a sua descentralização e divisão regional aos limites e interesses da gestão da Bacia | 30.000 | CBH - RB SECRETARIA de ECONOMIA e PLANEJAMENTO | E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão | Toda a Bacia | Capacitar grupos sociais e ONGs | 50.000 | CBH - RB SOCIEDADE CIVIL | E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Formulação de diretrizes de ação para criar e ampliar as perspectivas de compensação pela conservação ambiental na Bacia | Toda a Bacia | Qualificar e quantificar a importância dos recursos naturais da Bacia, no contexto do Estado de São Paulo, bem como, as restrições sofridas pela legislação de proteção ambiental, para justificar e dimensionar propostas de compensações devidas à Região | 50.000 | CBH - RB SECRETARIA de MEIO AMBIENTE SOCIEDADE CIVIL | E P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Formulação de diretrizes de ação para criar e ampliar as perspectivas de compensação pela conservação ambiental na Bacia | Toda a Bacia | Desenvolver propostas de alternativas de ampliação dos montantes recebidos através do repasse do ICMS e de outros tributos, bem como, de novas formas de compensação | 20.000 | CBH - RB SECRETARIA de ECONOMIA e PLANEJAMENTO SECRETARIA da FAZENDA | E P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Organização do orçamento estadual regionalizado | Toda a Bacia | Criar sistemática para conceber e analisar o orçamento estadual de forma regionalizada e instituir um conjunto de procedimentos permanentes de cobrança de recursos para o desenvolvimento sustentável da Bacia | Nihil | CBH - RB | E |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos recursos destinados ao Fehidro, estruturação da Cobrança pelo Uso da Água e aprimoramento dos projetos financiados | Toda a Bacia | Adequar a gestão da aplicação dos recursos do Fehidro destinados à Bacia | Nihil | CBH - RB | E |  |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Educação Ambiental | Toda a Bacia | Formular e desenvolver propostas de cursos, palestras e de utilização de diferentes meios e formatos para difusão de informações que interessem à gestão de recursos hídricos | 80.000 | CBH - RB SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ENTIDADES AFINS DIVERSAS. | C P/E E | FEHIDRO | FE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Pesquisa e apoio ao desenvolvimento de projetos de interesse da Bacia, através de convênios com centros de pesquisa e de tecnologia ambiental nacionais e internacionais | Nihil | CBH - RB UNIVERSIDADES SOCIEDADE CIVIL | E P. P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Priorizar o financiamento a projetos que se proponham a desenvolver tecnologias voltadas ao uso sustentado de recursos hídricos | Nihil | CBH - RB | E |  |  | 2003 | 8Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento de recursos hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Compilar e difundir informações básicas com origem no Relatório Zero da Bacia e no PERH, enfocando, entre outras: as hidrometeorológicas, disponibilidade e demanda de água e qualidade das águas superficiais interiores e litorâneas, mananciais, áreas de preservação permanente e de risco, degradadas, afetadas por resíduos e efluentes; e contaminadas | 160.000 | CBH - RB DAEE CETESB EMPRESA CONTRATADA ITESP | C P P E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 8Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Criar sistema de informação articulado, estruturado em etapas que permitam sua acessibilidade, desde o início | 100.000 | CBH - RB UNIVERSIDADES SOCIEDADE CIVIL ENTIDADES GOVERNAMENTAIS ITESP | C E P E/P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos recursos destinados ao Fehidro, estruturação da Cobrança pelo Uso da Água e aprimoramento dos projetos financiados | Toda a Bacia | Criar sistema de elaboração e atualização de cadastros de usuários dos recursos hídricos e de acompanhamento das vazões captadas e devolvidas, bem como dos parâmetros de qualidade dos recursos hídricos utilizados | 150.000 | CBH - RB DAEE CETESB ITESP | C P P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos recursos destinados ao Fehidro, estruturação da Cobrança pelo Uso da Água e aprimoramento dos projetos financiados | Toda a Bacia | Criar os procedimentos de cobrança e aprimorar aqueles relativos à Outorga e fiscalização dos recursos hídricos utilizados | 150.000 | CBH - RB UNIVERSIDADES ITESP DAEE | C E P E | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Criar sistemas de informação e redes para difusão de pesquisas, tecnologias alternativas e troca de experiências | 50.000 | CBH - RB UNIVERSIDADES TODAS AS ENTIDADES SOCIEDADE CIVIL | C E P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Gerenciamento Geral de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Criação de Banco de Dados de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia | Toda a Bacia | Desenvolvimento, implantação e gestão do sistema de cadastro, outorgas e cobrança e do sistema de planejamento, avaliação e controle | 500.000 | DAEE | E | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 02 – Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Hídricos - PAMR | SUB-PROGRAMA: 2.1 – Obras de Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Empreendimentos de Pequenas Centrais Hidrelétricas | Toda a Bacia | Inventário, estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e projetos de obras hidráulicas de aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos | 3.500.000 | CBH-RB DAEE PREFEITURAS | C E P | Recursos Externos | RE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios; RE = Recursos Externos

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 02 – Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Hídricos - PAMR | SUB-PROGRAMA: 2.1 – Obras de Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Conclusão das Obras do Vertedouro do Valo Grande | Toda a Bacia | Conclusão das Obras do Vertedouro do Valo Grande e monitoramento da região lagunar de Iguape, Cananéia e Rio Ribeira de Iguape, nas áreas de influência do empreendimento (em Iguape) | 15.000.000 | DAEE SECRETARIA do MEIO AMBIENTE IOUSP | E P P | RECURSOS EXTERNOS | RE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios; Recursos Externos = RE

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 02 – Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Hídricos - PAMR | SUB-PROGRAMA: 2.3 – Potencial Hidrelétrico Remanescente |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Empreendimentos de Pequenas Centrais Hidrelétricas | Barragem do Tijuco Alto | Inventário, avaliação, estudos de viabilidade e projetos básicos de aproveitamentos hidrelétricos remanescentes, considerando o uso múltiplo das águas e implantação de pequenos e médios aproveitamentos hidrelétricos em parceria com o Governo Federal e concessionários públicos e privados | 1.200.000 | CBH-RB IBAMA ANEEL SECRETARIA de ENERGIA SETOR PRIVADO | C P P E E | Recursos Externos | RE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios; RE = Recursos Externos

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.1 – Efluentes Urbanos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Efetuar a ampliação do nível de coleta, em especial do tratamento de esgotos, particularmente no Alto Vale do Ribeira; atendendo a mais 12.000hab. com coleta e 38.000hab com tratamento | 54.654.000 | SABESP CBH - RB | E C | Recursos Próprios | C CB | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observações:

- Quanto ao valor: na versão preliminar desta planilha, estava previsto o valor de R$ 12.600.000,00, que era destinado a região do Alto Ribeira. Posteriormente, a Sabesp apresentou estimativa de R$ 42.054.000,00, para atender as demais áreas da Bacia. O valor acima indicado é, portanto, a soma dos dois;

2) O trecho indicado em azul na coluna “Projeto” deve ser suprimida.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.1 – Efluentes Urbanos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Formular política de saneamento básico rural, para proteção dos cursos d’água e dos habitantes dos bairros, núcleos e habitações isoladas | 50.000 (*) | SABESP PREFEITURAS CBH-RB SOCIEDADE CIVIL | E P C P | FEHIDRO | FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

(*) Trata-se de contratação de entidade para formular proposta de política de Saneamento Básico Rural

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.1 – Efluentes Urbanos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos sistemas de coleta de resíduos sólidos e do número de ligações domiciliares aos sistemas de esgoto | Toda a Bacia | Criar estratégias para coibir o despejo clandestino dos esgotos na rede de drenagem ou nos corpos d’água e incentivar a ligação às redes oficiais destinadas a eles | Nihil | SABESP PREFEITURAS CBH - RB | E E C |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Aumentar as restrições ao uso de produtos mais agressivos ou de baixa eficiência agronômica; ênfase no controle do agrotóxico na bananicultura | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA CBH - RB SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA SAÚDE | E C P P |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Educar e treinar o agricultor, informando que o veneno mata | 30.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA CBH - RB PREFEITURAS SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA SAÚDE | E C E P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ajustamento de conduta e demais providências relativas a Resíduos sólidos | Toda a Bacia | Regularizar as atuais soluções de disposição final dos resíduos sólidos | 5.800.000 (*) | CETESB PREFEITURAS CBH - RB | P E C | Cobrança 40% Recursos Próprios 60% | CB C | 2003 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

(*) De acordo com proposta do CORHI no PERH 2000-2003.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ajustamento de conduta e demais providências relativas a Resíduos sólidos | Toda a Bacia | Incentivar práticas de redução, reuso e reciclagem dos resíduos e criar formas de compensação financeira aos municípios que tratarem os resíduos adequadamente | Nihil | CETESB PREFEITURAS CBH-RB SOCIEDADE CIVIL | E P C P |  |  | 2003 | 3 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ajustamento de conduta e demais providências relativas a Resíduos sólidos | Toda a Bacia | Efetivar sistemas de fiscalização e controle que assegurem o cumprimento das soluções para tratamento e destinação final dos resíduos sólidos | Nihil | CETESB PREFEITURAS CBH - RB | E P C |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ampliação dos sistemas de coleta de resíduos sólidos e do número de ligações domiciliares aos sistemas de esgoto | Toda a Bacia | Ampliar a cobertura e os itinerários em que tem se dado a coleta de lixo nos municípios, pressupondo também a mobilização social e capacitação dos catadores, no sentido de facilitar essa coleta | Nihil | CETESB PREFEITURAS CBH-RB SOCIEDADE CIVIL | P E C P |  |  | 2003 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observação: o destaque em azul deve ser suprimido.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Recuperação dos Manguezais | Litoral | Identificar e mapear as situações críticas, formulando programa para controle da degradação e recuperação dos manguezais | 100.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CBH-RB IOUSP SOCIEDADE CIVIL PREFEITURAS | P P C E P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Ajustamento de conduta e demais providências relativas a áreas destinadas a cemitérios | Toda a Bacia | Promover estudos de avaliação e controle das fontes de poluição devido a cemitérios | Nihil | CBH - RB CETESB PREFEITURAS | C E P |  |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observação: esta planilha é totalmente nova.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 04 – Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas - PDAS | SUB-PROGRAMA: 4.2 – Proteção da Qualidade das Águas Subterrâneas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Execução de Cartografia | Toda a Bacia | Execução de cartografia da vulnerabilidade natural e risco de poluição dos aqüíferos, bem como cadastramento das fontes reais ou potenciais de poluição | 500.000 | CETESB UNIVERSIDADES IGC IPT | E P E P | Recursos Próprios | C | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 04 – Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas - PDAS | SUB-PROGRAMA: 4.4 – Parcerias com Municípios para a Utilização Racional das Águas Subterrâneas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Avaliação Hidrogeológica, Projeto e Perfuração de Poços Profundos | Toda a Bacia | Estudos de viabilidade e quantificação para exploração de águas minerais | 300.000 | DAEE CETESB PREFEITURAS | E E P | Financiamento Estadual | FE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 04 – Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas - PDAS | SUB-PROGRAMA: 4.4 – Parcerias com Municípios para a Utilização Racional das Águas Subterrâneas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Perfuração de Poços Profundos | Toda a Bacia | Avaliação hidrogeológica, técnico-econômica, projeto e perfuração controlada de poços profundos | 500.000 | DAEE PREFEITURAS | E E | FEHIDRO | FE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.1 – Proteção e Conservação dos Mananciais para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Reenquadramento dos Corpos D’Água da Bacia | Toda a Bacia | Estudos para reenquadramento dos corpos d’água da Bacia | 500.000 | DAEE CETESB | E E | FEHIDRO | FE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.1 – Proteção e Conservação dos Mananciais para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Preservação de mananciais | Toda a Bacia | Propor criação de leis específicas conforme estabelecido na legislação vigente | 100.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS UNIVERSIDADES CBH - RB | E E P C | FEHIDRO | FE | 2003 | 5 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.2 – Racionalização do Uso da Água para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Acelerar a realização das obras de abastecimento de água previstas para a Bacia, em especial o Alto Vale, região que tem recebido menores investimentos | 33.410.000 | SABESP CBH - RB | E C | Recursos Próprios | CB C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observações:

- Quanto ao valor: na versão preliminar desta planilha, estava previsto o valor de R$ 7.500.000,00, que era destinado a região do Alto Ribeira. Posteriormente, a Sabesp apresentou estimativa de R$ 25.910.000,00, para atender as demais áreas da Bacia. O valor acima indicado é, portanto, a soma dos dois;

- O trecho indicado em azul na coluna “Projeto” deve ser suprimido.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Implantação da Ações Estruturais de Prevenção e Defesa Contra Inindações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de Enchentes | Toda a Bacia | Elaboração de estudos, projetos, serviços e obras de desassoreamento, retificação e canalização de cursos d’água | 4.000.000 | DAEE PREFEITURAS | E E | Recursos Próprios Financiamento Estadual FEHIDRO Recursos Externos | C FE FE RE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios; Recursos Externos = RE

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.3 – Parceria com Municípios para Implantação de Medidas não Estruturais de Prevenção contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de Enchentes | Toda a Bacia | Implantar um sistema de telemetria, de meteorologia e ampliar o monitoramento dos cursos d’água, elaborando um plano de contingência para enchentes | 600.000 (*) | DAEE PREFEITURAS CBH-RB SOCIEDADE CIVIL | E E C P | Recursos Próprios FEHIDRO Financiamento Estadual Recursos Externos | C FE FE RE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

(*) Instalação de equipamentos em locais a serem definidos e contratação de elaboração do plano de contingência; Recursos Externos = RE

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.2 – Apoio e Implantação de Ações não Estruturais de Prevenção e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de Enchentes | Sub-bacias mais atingidas pelas inundações: Baixo Ribeira, Ribeira de Iguape, Médio Juquiá e Rio Una da Aldeia | Cadastrar as áreas inundáveis nas sub-bacias do Baixo Ribeira e Ribeira de Iguape, demarcando-as em Cartas e formular proposta de modernização da rede telemétrica e do sistema de alerta contra inundações, | 160.000 | DAEE PREFEITURAS UNIVERSIDADES CBH-RB SOCIEDADE CIVIL | P E E C P | FEHIDRO 100% | FE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.3 – Parcerias com as Prefeituras para Serviços e Obras de Prevenção e Defesa Contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Viabilização de Parcerias com os Municípios da Bacia | Toda a Bacia | Convênios com os municípios da Bacia para estudos, projetos, serviços e obras de controle de cheias e defesa de enchentes e seus efeitos | 8.000.000 | CBH-RB DAEE PREFEITURAS | C E E | Recursos Externos | RE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios; RE = Recursos Externos

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa Contra Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’ Água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.3 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Extração de Areias e Outros Materiais de Construção |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Parceria com Associação dos Mineradores | Toda a Bacia | Diagnóstico, estudos e levantamentos para orientação e controle da explotação de areia e outros recursos minerais nos leitos, margens e várzeas dos cursos d’água | 1.500.000 | DNPM CPRM SECRETARIA de MEIO AMBIENTE DAEE IG PREFEITURAS Associação dos Areeiros | P P P E P E P | Recursos Externos | RE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios; RE = Recursos Externos

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa Contra Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’ Água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do solo e para Extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de Erosão | Toda a Bacia | Elaboração de estudos, projetos, obras e serviços de prevenção e contenção da erosão do solo em áreas urbanas e rurais | 6.000.000 | DAEE PREFEITURAS SECRETARIA do MEIO AMBIENTE IPT SECRETARIA DA AGRICULTURA | E E P P P | Recursos Próprios FEHIDRO Recursos Externos | C FE RE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a Extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Elaborar cadastro das áreas degradadas, urbanas e rurais, por processos erosivos, escorregamentos e assoreamento | 90.000 | DAEE PREFEITURAS CODASP UNIVERSIDADES CBH-RB SECRETARIA da AGRICULTURA SOCIEDADE CIVIL | P E P E C P P | FEHIDRO | FE | 2003 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.2 – Reflorestamento e Recomposição de Mata Ciliar |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Efetuar revegetação, em particular nas áreas críticas, como margens de cursos d’água (revegetação ciliar) e encostas, num total de 660ha | 1.880.000 (*) | PREFEITURAS CBH-RB SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ASSOCIAÇÃO DOS AREEIROS | E C P P P | FEHIDRO 10% Cobrança 60% Recursos Próprios 30% | FE CB C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

(*) De acordo com proposta do CORHI no PERH 2000-2003.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.2 – Reflorestamento e Recomposição de Mata Ciliar |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Criar incentivos à implantação de viveiros municipais de mudas, para conservação da biodiversidade e recuperação da mata ciliar | 800.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS CBH - RB SOCIEDADE CIVIL | P P E C P | FEHIDRO 10% Cobrança 40% Recursos Próprios 50% | FE CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Desenvolvimento de Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Ampliar o programa de combate à erosão por microbacias, priorizando as situações mais críticas detectadas na região | 640.000 | PREFEITURAS CODASP CBH-RB SECRETARIA DA AGRICULTURA | P E C P | FEHIDRO 10% Cobrança 30% Recursos Próprios 60% | FE CB C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 10 – Apoio aos Municípios Afetados por Reservatórios e Leis de Proteção de Mananciais - PDMA | SUB-PROGRAMA: 10.4 – Infra-estrutura Urbana e Desenvolvimento Rural |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Assistência e Cooperação com o Pequeno Produtor Rural | Toda a Bacia | Programas complementares de educação e saúde pública, relativos ao uso sustentável do recursos hídricos; programas complementares de assistência técnica, extensão rural e cooperação com o pequeno produtor rural, bem como de acesso à energia de origem hídrica | 500.000 | CBH RB SECRETARIA da EDUCAÇÃO SECRETARIA da SAÚDE SECRETARIA da AGRICULTURA SECRETARIA do MEIO AMBIENTE PREFEITURAS | C E E E E P | Recursos Próprios | C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 12 – Participação do Setor Privado - PS | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Participação do Setor Privado | Toda a Bacia | Incentivo e promoção da participação do setor privado, usuário ou entidade de classe em planejamento, programas, projetos, serviços e obras de recursos hídricos, em especial os usuários industriais | 2.000.000 | CBH-RB SETOR PRIVADO | C E | Recursos Próprios | C | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observação: suprimir o redigido em azul

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos | Toda a Bacia | Desenvolvimento de Programa de gerenciamento integrado com o Estado do Paraná e com a União | 150.000 | CBH-RB ENTIDADES do ESTADO e da UNIÃO | E P | FEHIDRO | FE | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Promover entendimentos entre o governo de São Paulo e do Paraná para controle da poluição por chumbo | Nihil | CETESB EMPRESAS POLUIDORAS CBH-RB UNIVERSIDADES SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA SAÚDE | P P C/E E/P P P | Recursos já contempla-dos nos anos anteriores |  | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Acompanhar a execução dos trabalhos de levantamento e recuperação da área atingida pela contaminação, pelas empresas poluidoras do vale | Nihil | CETESB CBH - RB UNIVERSIDADES SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA SAÚDE | E C E P P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Efetuar rigoroso controle das fontes de contaminação no Alto Vale | Nihil | CETESB CBH - RB UNIVERSIDADES SECRETARIA DA SAÚDE SOCIEDADE CIVIL | E C E P P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Toda a Bacia | Acompanhar a situação dos locais onde já foi detectada a contaminação: Eldorado, Iporanga, Ribeira e Itaóca, além do Rio Juquiá | Nihil | CETESB EMPRESAS POLUIDORAS CBH - RB UNIVERSIDADES SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA SAÚDE | E P C E P P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Promover integração maior entre os órgãos governamentais responsáveis pelo controle desses agrotóxicos | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA CBH – RB SECRETARIA DA SAÚDE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | P C P P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Programa de Saúde | Toda a Bacia | Intensificar as ações de implementação do Programa de saúde da família | 950.000 | SECRETARIA DA SAÚDE CBH - RB ITESP PREFEITURAS | E C P P | Financiamento Estadual | FE | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Programa de Saúde | Toda a Bacia | Ampliar os cuidados em relação ao aumento de incidência de doenças, particularmente as de veiculação hídrica | Nihil | SECRETARIA DA SAÚDE CBH – RB PREFEITURAS | E C P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Apoiar e estimular a gestão compartilhada de Unidades de Conservação e nelas implementar planos de manejo e programas de recuperação | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS CBH - RB SOCIEDADE CIVIL | P E P C P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Intensificar as ações coordenadas de fiscalização, efetuadas pelos órgãos estaduais, juntamente com o IBAMA. Estabelecer parcerias com Prefeituras Municipais e entidades civis, para melhorar o nível de fiscalização de áreas de preservação urbanas | Nihil | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS ONGs CBH - RB IBAMA SOCIEDADE CIVIL | P E E P C E P |  |  | 2003 | 8 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observação: suprimir o destacado em azul

AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (página 66 a 104):

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Criação de procedimentos e agenda para descentralização | Toda a Bacia | Elaborar plano de descentralização de ações de gestão do Comitê | Nihil | CBH - RB | E |  |  | 2010 | 1 Ano |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Capacitação do Comitê, incluindo a estruturação da secretaria executiva, no sentido da criação da Agência de Bacia e seu corpo técnico envolvidos na gestão. | Toda a Bacia | Estruturar curso de formação técnica especializada para gerenciamento de águas subterrâneas | 360.000 | CBH - RB DAEE UNIVERSIDADES SOCIEDADE CIVIL | C E E P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Formulação de diretrizes de ação para criar e ampliar as perspectivas de compensação pela conservação ambiental na Bacia | Toda a Bacia | Propor formas de aplicação das compensações no incentivo ao desenvolvimento de práticas conservacionistas, atividades econômicas e tecnologias compatíveis | 120.000 | CBH - RB UNIVERSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA SOCIEDADE CIVIL | C E P P | FEHIDRO | FE | 2004 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Educação Ambiental | Toda a Bacia | Promover a elaboração de diagnósticos participativos | 280.000 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CBH - RB ONGs PREFEITURAS SOCIEDADE CIVIL | P E P P P | FEHIDRO 50% Cobrança 50% | FE CB | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.5 – Tecnologia e Treinamento em Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | Toda a Bacia | Capacitar Participantes na captação de recursos nacionais e internacionais para financiar a proteção e o desenvolvimento ambiental | Nihil | UNIVERSIDADES CBH - RB ONGs SOCIEDADE CIVIL PREFEITURAS | P E P P P |  |  | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.5 – Tecnologia e Treinamento em Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Difusão de tecnologias e capacitação profissional | A definir para cada modalidade | Promover a capacitação profissional de técnicos nas áreas florestal, de meio ambiente, de agropecuária e de turismo, para difusão de alternativas tecnológicas nessas áreas | 1.400.000 | UNIVERSIDADES ÓRGÃOS DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CBH – RB SOCIEDADE CIVIL | E E P P P C P | FEHIDRO 25% Cobrança 75% | FE CB | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.5 – Tecnologia e Treinamento em Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Agricultura Sustentável | Toda a Bacia | Difusão de tecnologias e capacitação profissional | 360.000 | UNIVERSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CBH - RB PREFEITURAS SOCIEDADE CIVIL | E E P C P P | FEHIDRO 20% Cobrança 80% | FE CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Turismo rural e ecoturismo | Toda a Bacia | Criação de incentivos e condições de sustentabilidade ao desenvolvimento de atividades econômicas interferentes com os recursos hídricos | 180.000 | CBH - RB SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO SEBRAE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA AGRICULTURA | C E E E P P E | FEHIDRO 30% Cobrança 30% Recursos próprios do SEBRAE 40% | FE CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação                     Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Piscicultura | Toda a Bacia | Criação de incentivos e condições de sustentabilidade ao desenvolvimento de atividades econômicas interferentes com os recursos hídricos | 120.000 | CBH - RB SECRETARIA DA AGRICULTURA PREFEITURAS SOCIEDADE CIVIL | C E P P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 - Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Pesca Litorânea | Litoral | Criação de incentivos e condições de sustentabilidade ao desenvolvimento de atividades econômicas interferentes com os recursos hídricos | 120.000 | CBH - RB SECRETARIA DA AGRICULTURA PREFEITURAS SOCIEDADE CIVIL | C E P P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.2 – Gerenciamento |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da expansão urbana, agrícola e da mineração sobre áreas de interesse à proteção dos recursos hídricos | Toda a Bacia | Apoiar os municípios na elaboração de seus Planos Diretores e na aplicação do que eles dispõem, em compatibilidade com as diretrizes do Macrozoneamento | 240.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PREFEITURAS CEPAM CBH - RB UNIVERSIDADES SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA AGRICULTURA | P E P C P P P | Cobrança 50% Recursos Próprios 50% | CB C | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Gerenciamento Geral de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.5 – Tecnologia e Treinamento em Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Estudos e Pesquisas em Recursos Hídricos na Bacia | Toda a Bacia | Desenvolvimento e fomento de cursos, congressos e seminários de atualização, aperfeiçoamento e especialização e de estudos e pesquisas em recursos hídricos | 500.000 | CBH-RB UNIVERSIDADES EMPRESAS CONTRATADAS ÓRGÃOS DO ESTADO | C E E P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.2 – Efluentes Industriais |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Elaborar programa de monitoramento dos sedimentos e da água; formulação e viabilização de propostas de manejo nos locais atingidos | 600.000 | CETESB EMPRESAS POLUIDORAS CBH - RB UNIVERSIDADES IG/SMA IPT SECRETARIA DA SAÚDE | E E C E E E P | Cobrança 50% Recursos Próprios 50% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.3 – Sistemas de Informações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Criar indicadores ambientais para a UGRHI, com a finalidade de permitir o acompanhamento e gestão da qualidade ambiental da Bacia | Nihil | CBH - RB DAEE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIVERSIDADES ONGs SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA SAÚDE | C P E P P P P |  |  | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 01 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH | SUB-PROGRAMA: 1.4 – Monitoramento da Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hídricos |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Produção de informação sobre a Bacia | Toda a Bacia | Atualizar e ampliar o número de Pontos de Amostragem de qualidade das águas superficiais e subterrâneas e de dados básicos das estações pluviométricas e fluviométricas da bacia hidrográfica, incluindo a análise sistemática dos dados obtidos, num total de 23 postos flu, 68 postos plu e 3 postos p/ medir o IQA, além da instalação de radar hidrometeorológico | 7.180.000 | CBH - RB DAEE CETESB | C E E | Cobrança 50% Recursos Próprios 50% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.2 – Efluentes Industriais |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da contaminação por chumbo | Alto Ribeira, Alto Juquiá e Médio Vale | Elaborar programa de monitoramento dos sedimentos e da água; formulação e viabilização de propostas de manejo nos locais atingidos | 600.000 | CETESB EMPRESAS POLUIDORAS CBH - RB UNIVERSIDADES IG/SMA | E E C E E | Cobrança 50% Recursos Próprios 50% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

ATENÇÃO: esta planilha é idêntica à da folha 78. Portanto, suprimir.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.3 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes Industriais de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Acompanhar e controlar a poluição hídrica com origem nas atividades mineraria e industrial | 300.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA S. MEIO AMBIENTE CETESB CBH - RB S. DA SAÚDE UNIVERSIDADES IPEN SOCIEDADE CIVIL | E E E C E E P P | Cobrança 30% Recursos Próprios 70% | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observação: suprimir o descrito em azul.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.3 – Efluentes Agrícolas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle do uso de agrotóxicos e demais fontes agrícolas, minerais e industriais de poluição | Toda a Bacia | Diagnosticar e avaliar periodicamente os impactos ambientais do uso de agrotóxicos | 600.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CETESB CBH - RB SECRETARIA DA SAÚDE UNIVERSIDADES | E E E C E E | Cobrança Recursos Próprios FEHIDRO Financiamento Estadual | CB C FE FE | 2003 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 03 – Proteção, Conservação e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos - PQRH | SUB-PROGRAMA: 3.4 – Fiscalização e Monitoramento de Fontes de Poluição das Águas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da expansão urbana, agrícola e da mineração sobre áreas de interesse à proteção dos recursos hídricos | Toda a Bacia | Verificar as compatibilidades entre as condições de proteção dos recursos hídricos e os critérios de usos e formas de ocupação permitidos do Macrozoneamento, ajustando-os, caso necessário | 40.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DAEE UNIVERSIDADES CBH - RB SOCIEDADE CIVIL PREFEITURAS | E E P P C P P | FEHIDRO | FE | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.1 – Proteção e Conservação dos Mananciais para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Preservação de mananciais | Alto Ribeira Alto Juquiá | Estudos objetivando ampliação e adequação das divisas dos parques para incorporar mananciais, entre outras formas de proteção das cabeceiras não abrangidas pelas unidades de conservação | 180.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS CBH - RB ITESP | E E C P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Conservação e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.1 – Proteção e Conservação dos Mananciais para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Preservação de mananciais | Toda a Bacia | Recuperar áreas degradadas e empreender formas eficazes de fiscalização | 1.200.000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS CBH – RB SOCIEDADE CIVIL | E E C P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.2 – Racionalização do Uso da Água para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Ampliar investimentos na expansão redes de água nas áreas rurais, particularmente no Alto Ribeira, atendendo a uma população de 5.000hab. | 3.000.000 | SABESP PREFEITURAS CBH - RB | E E C | Cobrança 50% Recursos Próprios | CB C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observação: o trecho destacado em azul deve ser suprimido.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 05 – Proteção dos Mananciais de Abastecimento Urbano - PRMU | SUB-PROGRAMA: 5.2 – Racionalização do Uso da Água para Abastecimento Urbano |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Sistemas de esgotos e de abastecimento de água | Toda a Bacia | Controlar as perdas de água distribuída, em especial nos municípios de Registro, Tapiraí, Juquiá, Miracatu, Itariri, Pedro de Toledo e Cajati | 600.000 | SABESP CBH - RB | E C | Recursos Próprios | C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

Observação: o trecho em azul deve ser suprimido.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 06 – Desenvolvimento Racional da Irrigação - PDRI | SUB-PROGRAMA: 6.1 – Disciplinamento da Utilização da Água para a Agricultura Irrigada |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Agricultura Irrigada | Toda a Bacia | Cadastramento de irrigantes, atualização e regularização das captações de águas, superficiais e subterrâneas para fins de outorga de direito de uso de recursos hídricos | 200.000 | DAEE SECRETARIA da AGRICULTURA PREFEITURAS | E E E | Cobrança | CB | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 06 – Desenvolvimento Racional da Irrigação - PDRI | SUB-PROGRAMA: 6.2 – Racionalização do Uso da Água para Irrigação |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Agricultura Irrigada | Toda a Bacia | Difusão regional dos valores ótimos de consumo das principais culturas irrigáveis, junto aos produtores rurais, visando aumentar a eficiência no uso da água para irrigação, bem como desenvolvimento de pesquisas, estudos e projetos com esta finalidade, em parceria com a Secretaria da Agricultura e outras entidades agrícolas, públicas ou privadas | 250.000 | PREFEITURAS SECRETARIA da AGRICULTURA DAEE | P E P | Recursos Próprios | C | 2004 | 7 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 06 – Desenvolvimento Racional da Irrigação - PDRI | SUB-PROGRAMA: 6.3 – Monitoramento de Áreas Irrigadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Agricultura Irrigada | Toda a Bacia | Acompanhamento da evolução física das áreas irrigadas através de sensoriamento remoto, confrontando com o disciplinamento da utilização da água para irrigação | 250.000 | PREFEITURAS SECRETARIA da AGRICULTURA DAEE | P E P | Recursos Próprios | C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 06 – Desenvolvimento Racional da Irrigação - PDRI | SUB-PROGRAMA: 6.4 – Obras e Serviços de Sistemas Coletivos de Irrigação e Drenagem |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Agricultura Irrigada | Toda a Bacia | Levantamentos, estudos, projetos, serviços e obras de sistemas coletivos de irrigação e drenagem, com participação dos irrigantes e de suas associações | 1.000.000 | PREFEITURAS SECRETARIA da AFGRICULTURA ASSOCIAÇÕES DE IRRIGANTES DAEE | P E P P | Recursos Externos | RE | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios; RE = Recursos Externos

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 07 – Conservação dos Recursos Hídricos na Indústria - PCRI | SUB-PROGRAMA: 7.2 – Racionalização do Uso da Água na Indústria e Orientação à Localização Industrial |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Uso Racional da Água na Indústria | Toda a Bacia | Incentivo à utilização racional da água nas atividades industriais, incluindo o reuso e a recirculação e a utilização de equipamentos e processos que proporcionem economia de água | 100.000 | CBH-RB DAEE CETESB PREFEITURAS SECRETARIA DA ASÚDE | C E E P P | Cobrança | CB | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 07 – Conservação dos Recursos Hídricos na Indústria - PCRI | SUB-PROGRAMA: 7.3 – Disciplinamento do Uso da Água para fins Industriais |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Elaboração de Cadastros e Fiscalização | Toda a Bacia | Cadastramento, monitoramento e fiscalização da utilização da água para fins industriais, bem como a regularização das captações e lançamentos para fins de outorga de direito de uso dos recursos hídricos | 100.000 | CBH-RB DAEE CETESB PREFEITURAS | C E E P | Cobrança | CB | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Implantação da Ações Estruturais de Prevenção e Defesa Contra Inindações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de Enchentes | Toda a Bacia | Elaboração de estudos, projetos, serviços e obras de desassoreamento, retificação e canalização de cursos d’água | 4.000.000 | DAEE PREFEITURAS | E E | Recursos Próprios | C | 2003 | 4 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

ATENÇÃO: está planilha é idêntica à da página 44 (Ações de Curto Prazo). Portanto suprimir.

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Apoio e Implantação de Ações Estruturais de Prevenção e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de enchentes | Toda a Bacia | Avaliar os limites de segurança e a eficácia de novas intervenções | 240.000 | DAEE UNIVERSIDADES CBH – RB SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | E E C P P | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.1 – Implantação de Ações Estruturais de Preservação e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de Enchentes | Toda a Bacia | Estudar alternativas de desassoreamento em trechos mais críticos do Rio Ribeira de Iguape | 50.000 | DAEE PREFEITURAS CBH-RB ASSOCIAÇÃO dos MINERADORES IPT | E P C P P | FEHIDRO | FE | 2004 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 08 – Prevenção e Defesa Contra Inundações - PPDI | SUB-PROGRAMA: 8.2 – Apoio e Implantação de Ações não Estruturais de Prevenção e Defesa contra Inundações |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle de Enchentes | Toda a Bacia | Formular propostas de solução priorizando ações preventivas, como recompor a mata ciliar e coibir a ocupação de várzeas e áreas próximas aos cursos d’água | 20.000 (*) | DAEE PREFEITURAS UNIVERSIDADES CBH-RB SOCIEDADE CIVIL ITESP IPT | P P E C P P P | FEHIDRO | FE | 2004 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

(*) Trata-se apenas de formulação de propostas

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Avaliar a responsabilidade de empreendedores privados e órgãos públicos, relativamente à recuperação de áreas degradadas | 120.000 | PREFEITURAS CODASP CBH – RB SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | P E C E | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

OBSERVAÇÃO: suprimir o destacado em azul

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Elaborar manual para recuperação de áreas degradadas e ampliar o programa de educação e esclarecimento com relação à conservação e manejo adequado dos solos | 180.000 | PREFEITURAS CODASP UNIVERSIDADES CBH – RB SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DA AGRICULTURA | P E P C P E E | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

OBSERVAÇÃO: suprimir o destaque em azul

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Selecionar as tecnologias aplicáveis na recuperação das encostas em áreas serranas e realização de intervenções nos trechos críticos das estradas vicinais, por meio de práticas conservacionistas específicas | 120.000 | PREFEITURAS CODASP CBH - RB UNIVERSIDADE IPT | P E C E E | FEHIDRO | FE | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 09 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água - PPDE | SUB-PROGRAMA: 9.1 – Diagnóstico, Diretrizes e Tecnologia para a Prevenção da Erosão do Solo e para a extração de Areia |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Controle da erosão, assoreamento e recuperação de áreas degradadas | Toda a Bacia | Criar projeto de incentivo à formação e multiplicação de bancos de germoplasma, em paralelo à definição de padrões de reflorestamento e taxas de ocupação do solo | 300.000 | PREFEITURAS CODASP CBH - RB UNIVERSIDADES INSTITUTO FLORESTAL SOCIEDADE CIVIL SECRETARIA DA AGRICULTURA | P E C E E P E | Cobrança | CB | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

OBSERVAÇÃO: suprimir o destacado em azul

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Programa de Saúde | Toda a Bacia | Implantar o Sistema Regional de tóxico vigilância, abrangendo desde a informação e apoio a outros centros de atendimento de urgência e emergência e ambulatório à população exposta a agrotóxicos | 1.200.000 | SECRETARIA DA SAÚDE CBH - RB | E C | Recursos Próprios | C | 2005 | 6 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios

| UF: SP | UGRHI: RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL | SUB-UGRHI: |
| --- | --- | --- |
| PDC: 11 – Articulação Institucional - PAI | SUB-PROGRAMA: 11.1 – Articulação Institucional com Entidades Relacionadas aos Recursos Hídricos, Públicas e Privadas |
| PROJETO | LOCAL | DESCRIÇÃO/META | VALOR (R$) | EMRESAS/ ENTIDADES ENVOLVIDAS | TI PO | FONTES DE RECURSO | T I P O | INÍCIO | PRAZO |
| Proteção das Unidades de Conservação, controle do desmatamento e silvicultura | Toda a Bacia | Regulamentar, viabilizar e expandir iniciativas de aproveitamento econômico dos recursos naturais da Bacia, de forma sustentada, através de programas de semeadura e plantio na formação de florestas e projetos de agrofloresta | 20.000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CBH-RB ITESP SOCIEDADE CIVIL | E E C E P | FEHIDRO | FE | 2005 | 2 Anos |

Empresas/Entidades envolvidas: C = Coordenação; E = Execução; P = Participação

Fontes de recursos: FE = Financiamento Estadual; CB = Cobrança; C = Contrapartida/Recursos Próprios