66a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 10/07/2003                     Local: DAEE - Registro.

1. Abertura:

A reunião foi conduzida pelo Sr. Ney Akemaru Ikeda, Coordenador desta Câmara, que contou com a presença de 10 (dez) pessoas, das quais 8 (oito) são membros desta CT-PG, e foi convocada para:

- discussão sobre as providências a serem tomadas para o início dos processos de desenvolvimento dos projetos pertinentes aos temas priorizados pelo Comitê para o presente exercício;

- discussão da estratégia de condução da etapa de consolidação da Minuta do Relatório Final do Plano de Bacia.

2. Plano de Bacia:

Iniciando por esse item da pauta, o Sr. Coordenador informou que somente a Prefeitura de Apiaí e o Instituto de Pesca apresentaram sugestões, até a data limite de 04/07/03, para o aprimoramento do Relatório Final do Plano de Bacia, conforme decidido pelo plenário da 38a Assembléia Ordinária do CBH-RB, de 13/06/03.

Sobre o processo de encaminhamento, ficaram definidas as seguintes providências:

- as proposições apresentadas serão enviadas para as considerações da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (CETEC), empresa contratada para o desenvolvimento dos trabalhos, para a elaboração do novo texto da minuta do Relatório Final;

- O CETEC deverá providenciar a entrega do documento para a Secretaria Executiva, via e-mail, até o dia 18/07/03, que, após avaliação da CT-PG, enviará para a ciência de todos os membros do CBH-RB;

- Convocação de técnicos da CETEC para exposição e esclarecimentos na próxima Assembléia do CBH-RB, quando se pretende deliberar o Relatório.

3. Agência de Bacia: Já foi discutida na reunião anterior.

4. Projetos:

O Prof. Arlei Benedito Macedo apresentou uma proposta de termo de referência e o roteiro e etapas de procedimentos para o desenvolvimento dos projetos relacionados aos 4 temas priorizados pelo Comitê, que são:  a) Estudos para instalação da Agência de Bacia; b) Revisão do Plano de Bacia; c) Montagem do Sistema de Informação; e d) Atualização do Relatório de Situação da Bacia. Conforme os sub-itens subsequentes, a citada proposta foi dividida em "Objetivos Gerais" e "Execução dos projetos".

4.1. Objetivos Gerais:

Os objetivos gerais seguem resumidos nos tópicos abaixo indicados para cada projeto, que serviram de subsídios para as discussões e esclarecimentos desta reunião.

4.1.1. Sistemas de informações:

- definição conceitual;

- definição de equipamentos e programas;

- coleta, triagem e formatação de informações;

- montagem de página de Internet;

- treinamento de usuários;

- atualização do sistema.

Neste projeto foi discutido alguns aspectos sobre os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos e que, posteriormente, estes poderiam ser destinados para instrumentação da Agência de Bacia. Discutiu-se também as questões relacionados a dificuldades na etapa de manutenção e atualização do Sistema.

4. 1.2. Relatório de situação dos recursos hídricos da BRLS-2003:

- coleta e triagem de informações secundárias;

- coleta e triagem de informações primárias;

- redação do relatório, completo e síntese;

- montagem e distribuição do relatório digital;

- impressão e distribuição de relatório em papel.

4.1.3. Plano de Bacia:

- planejamento da execução;

- apoio ao processo de discussão:

- divulgação das informações síntese do relatório de situação;

- apoio às reuniões;

- sistematização das conclusões;

- relatório de necessidades;

- levantamento de projetos e planos existentes;

- apoio à CT-PG para proposição de projetos de responsabilidade do Comitê;

- montagem de cronograma e orçamento;

- apoio à discussão da programação final;

- edição e distribuição digital e em papel do relatório.

4.2. Execução dos projetos:

Dada as dificuldades conhecidas do acompanhamento dos processos relativos a projetos contratados anteriormente pelo Comitê, há o entendimento de que a melhor forma de viabilização é de se efetivar o contrato de financiamento através de um "tomador", nos moldes dos procedimentos habituais do processo de habilitação aos recursos do FEHIDRO.

Foi proposta a seguinte seqüência de procedimentos:

- montagem de equipes de trabalho para acompanhamento dos projetos, com proposta de serem formadas por 4 pessoas, das quais 1 seria representante do Agente Técnico e 3 da CT-PG;

- detalhamento do termo de referência;

- aprovação do TR pela CT-PG;

- proposição dos projetos pelos tomadores;

- contratação;

- execução com acompanhamento rigoroso pela equipe de acompanhamento e pela CT-PG.

5. Agenda:

Foi proposta a seguinte agenda, de acordo com as necessidades das próximas fases do processo:

Dia 25/07: apresentação da proposta técnica e documentação financeira e justificativas do projeto (a ser providenciada pelo Prof. Arlei, que disponibilizará aos demais membros para ciência e manifestação);

Dia 08/08: reunião da CT-PG, para avaliação da proposta;

Dia 15/08: entrega da proposta para avaliação do Agente Técnico;

Dia 25/08: entrega para análise da CT-PG;

Dia 30/08: apresentação na Assembléia do CBH-RB, para deliberação.

CTPG6603.DOC