73a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 26/01/2004                     Local: Diretoria de Ensino de Registro

Situada à rua Vitória, 465, Jardim América - Registro.

1. Abertura:

A reunião foi conduzida pelo Sr. Ney Akemaru Ikeda, Coordenador desta Câmara, e contou com a participação de 10 (dez) pessoas, das quais 08 (oito) são membros desta CT-PG, e foi convocada com o fim de proceder a análise, pontuação e hierarquização de projetos de habilitação aos recursos do FEHIDRO/2004, os quais foram protocolados na Secretaria Executiva do CBH-RB até 30/12/03, e foram submetidos à avaliação preliminar na reunião desta Câmara no último dia 12/01.

2. Preliminares:

Para a realização dos trabalhos, a Secretaria Executiva disponibilizou aos participantes os seguintes materiais: a) quadro contendo a relação discriminada dos projetos protocolados; b) Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO (MPO); c) relação de Programas de Duração Continuada – PDC, na versão nova; d) Deliberação CBH-RB/75/03, que trata dos critérios de análise, pontuação e hierarquização de projetos; e) os envelopes contendo a documentação dos projetos; f) lista de verificação dos itens da documentação (check-list).

Antes de iniciar os trabalhos de avaliação dos projetos, o Prof. Arlei Benedito Macedo apresentou o “Termo de referência para a elaboração do plano de Bacia Hidrográfica 2004-2007 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul”, que trata de diretrizes do projeto a ser desenvolvido pela FUNDESPA, e explicou a metodologia utilizada para sua formatação, que está em fase final, seus objetivos, as etapas do trabalho, as interfaces com os projetos que tratam de atualização do Relatório de Situação da Bacia e do Sistema de Informações, que já foram contratados. A formatação do texto do Termo de Referência deverá ser finalizado ainda nesta semana, e está aberto para o recebimento de sugestões. A estimativa de custo do projeto foi baseada na previsão contida na planilha de ações do Plano de Bacia, que é de R$ 240.000,00 para 8 anos, ou seja, ao custo anual de R$ 30.000,00, o que resulta na ordem de R$ 130.000,00 para os 4 anos. Assim, ficou definido que dos R$ 1.148.550,76, destinados para a Bacia do Ribeira e Litoral Sul, segundo o Anexo II da Deliberação COFEHIDRO nº 061/2004, serão priorizados R$ 130.000,00 para contratação dos serviços de atualização do Plano de Bacia, ficando o saldo de R$ 1.018.550,76 para o financiamento de projetos apresentados pelos proponentes tomadores no processo de 2004.

3. Análise, pontuação e hierarquização de projetos:

Procedendo a análise da documentação técnica apresentada pelos proponentes tomadores, os projetos foram pontuados e hierarquizados, resultando o quadro de classificação, em anexo. Por esse quadro, pode-se verificar que o montante de recursos está muito aquém das demandas, haja vista que do total de 16 projetos (excetuando os de prioridade 2 das prefeituras de Apiaí e de Miracatu), tem possibilidade de serem atendidos somente 7 projetos.

Durante a análise, foram feitas as seguintes observações com relação aos documentos dos tomadores abaixo qualificados:

- Diretoria de Ensino de Miracatu: sobre as dificuldades alegadas pelos tomadores, que não apresentaram as certidões para comprovação de situação de regularidade (INSS, FGTS e Tributos Federais), a Secretaria Executiva fará consulta à SECOFEHIDRO;

- Prefeitura de Eldorado: necessidade de comprovação e apresentação de licença de instalação (LI) da CETESB;

- Prefeitura de Cananéia: necessidade de comprovação e apresentação de licença de instalação ou de funcionamento do depósito de resíduos sólidos e licença de funcionamento da central de triagem do lixo;

- Prefeitura de Iguape: necessidade de juntar a licença de funcionamento do aterro sanitário;

- Prefeitura de Apiaí: o projeto “Canalização do Córrego Maria Clara – Etapa I” não foi pontuado por não possuir outorga de uso dos recursos hídricos emitido pelo DAEE.

Quadro de pontuação de projetos do FEHIDRO - exercício/2004 (fls. 1/2):

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Fehidro | C. Partida |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pontos |
| 1 | DAEE / Sistema de informações para gerenciamento de cheias do Ribeira de Iguape - 2a Fase | J | 402.074,40 (100,00%) | 238.500,00 (59,32%) | 163.574,40 (40,68%) | 12 | 14 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 38 |
| 2 | CETESB / Agência ambiental | J | 313.880,00 (100,00%) | 41.000,00 (13,06%) | 272.880,00 (86,94%) | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 38 |
| 3 | FUNDESPA / Programa de controle de poluição causada por mineração de chumbo na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul | H | 217.530,00 (100,00%) | 150.090,00 (69,00%) | 67.440,00 (31,00%) | 12 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 36 |
| 4 | PM Apiaí / Canalização do Córrego do Ouro - Etapa V | A | 44552,51 (100,00%) | 35.642,00 (80,00%) | 8.910,51 (20,00%) | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 27 |
| 5 | PM Ilha Comprida / Recifes artificiais | A | 253.976,24 (100,00%) | 180.000,00 (70,88%) | 73.976,24 (29,12%) | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 27 |
| 6 | Fundação SOS M. Atlântica / Projeto observando o Ribeira III - implantando o modelo colaborativo | H | 171.817,00 (100,00%) | 136.717,00 (79,57%) | 35.100,00 (20,43%) | 12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 27 |
| 7 | PM Tapiraí / Canalização Conjunto Habitacional Nova União | A | 176.521,80 (100,00%) | 139.448,01 (79,00%) | 37.073,79 (21,00%) | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 8 | PM Registro / Canalização do Córrego da V. Nova Ribeira, entre as ruas Estados Unidos, Girassol e Tulipas | A | 160.934,70 (100,00%) | 128.747,76 (80,00%) | 32.186,94 (20,00%) | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 9 | PM S. Barras / Plano Diretor de Drenagem da Área Urbana do Município de Sete Barras | B | 88.560,00 (100,00%) | 70.848,00 (80,00%) | 17.712,00 (20,00%) | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 10 | Diretoria de Ensino - Região de Miracatu / Projeto Integrado de Educação Ambiental "Conhecer para Conservar a Região do Vale do Ribeira" | J | 178.197,50 (100,00%) | 140.301,50 (78,73%) | 37.896,00 (21,27%) | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 25 |
| 11 | PM S. Lourenço da Serra / Programa "Lixo e Cidadania" | B | 96.400,00 (100,00%) | 74.000,00 (76,76%) | 22.400,00 (23,24%) | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 |

Quadro de pontuação de projetos do FEHIDRO - exercício/2004 (fls. 2/2):

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Fehidro | C. Partida |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pontos |
| 12 | PM Iguape / Catadores de Iguape | B | 174.132,45 (100,00%) | 138.660,79 (79,63%) | 35.471,66 (20,37%) | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 13 | PM Miracatu / Projeto de preservação de recursos naturais utilizados como matéria-prima | B | 161.363,32 (100,00%) | 129.090,00 (80,00%) | 32.273,32 (20,00%) | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 14 | PM Jacupiranga / Disposição e afastamento de resíduos sólidos / serviço - equipamento | B | 150.000,00 (100,00%) | 120.000,00 (80,00%) | 30.000,00 (20,00%) | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 15 | PM Eldorado / Aterro sanitário em valas | A | 88.589,90 (100,00%) | 70.589,10 (79,68%) | 18.000,80 (20,32%) | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 16 | PM Cananéia / Agente Catador (coleta seletiva de lixo) | B | 53.143,52 (100,00%) | 39.643,52 (74,60%) | 13.500,00 (25,40%) | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 17 | PM Juquitiba / Desenvolvimento sustentável | B | 82.252,48 (100,00%) | 63.590,00 (77,31%) | 18.662,48 (22,69%) | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 16 |
| 18 | PM Miracatu / Projeto de saneamento rural (*) | A | 326.438,58 (100,00%) | 240.784,50 (73,76%) | 85.654,08 (26,24%) | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 19 | PM Apiaí / Canalização do Córrego Maria Clara - Etapa I | A | 219.523,38 (100,00%) | 175.618,70 (80,00%) | 43.904,68 (20,00%) | 6 | Não pontuado. Falta outorga de uso dos recursos hídricos emitido pelo DAEE |

(*) Trata-se de empreendimento de prioridade 2, da Prefeitura Municipal de Miracatu.