ATA DA 120a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 04/04/2008                             Local: Salão do Rotary Club de Registro.

1. Preliminares:

Esta reunião, realizada sob a coordenação do Sr. Ney Akemaru Ikeda, foi convocada através da Circular CBH-RB/010/08, de 18/03/08, para análise, pontuação e hierarquização de projetos do processo de habilitação ao financiamento com recursos do FEHIDRO/2008.

A reunião contou com a participação de 13 (treze) pessoas, das quais 09 (nove) são membros desta CT-PG.

2. Sobre o assunto tratado:

O Sr. Coordenador fez uma síntese do histórico do processo de habilitação, citando a seguinte agenda de atividades:

- Dia 19/11/07: abertura do processo de habilitação anunciada na 53ª Assembléia Ordinária do CBH-RB;

- Dia 25/02/08: fim do prazo para protocolo de projetos institucionais ou induzidos;

- Dia 05/03/08: análise preliminar de projetos induzidos, na 117ª reunião da CT-PG;

- Dia 10/03/08: fim do prazo para protocolo de projetos espontâneos;

- Dia 14/03/08: análise preliminar de projetos espontâneos, na 118ª reunião da CT-PG;

- Dia 31/03/08: fim do prazo para protocolo de projetos induzidos e espontâneos devidamente readequados segundo recomendações da CT-PG, por ocasião de avaliação preliminar, juntamente com toda a documentação pertinente exigida no Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO;

- Dia 04/04/08: data prevista para a presente reunião.

Na seqüência, após a verificação dos projetos protocolados até o dia 31/03 quanto ao atendimento das recomendações feitas pela CT-PG nas reuniões de 05/03 e 14/03, foi realizada a pontuação dos empreendimentos para fins de hierarquização. Nota: somente os projetos espontâneos foram pontuados.

Os “Projetos Induzidos” seguem relacionados nas planilhas anexas correspondentes aos PDC-1, PDC-2, PDC-4 e PDC-8, e os “Projetos Espontâneos” nas planilhas correspondentes aos PDC-3 e PDC-7. NOTA: como os projetos espontâneos foram pontuados, na coluna 1 dos quadros do PDC-3 e PDC-7 segue indicada a ordem decrescente de classificação.

Conforme demonstrado no “Quadro de Valores”, foi verificado após a contabilização das demandas dos projetos um saldo de R$ 32.346,20. Face à essa disponibilidade e diante da existência do projeto da PM de Juquitiba, que havia sido retirado do processo por ter protocolado com atraso, o qual tem como propósito o aproveitamento de águas pluviais para abastecimento de escola rural e residências próximas, em local com baixa disponibilidade hídrica, e, portanto, vai de encontro à filosofia de aproveitamento racional do recurso natural, resolveu-se pela sua reconsideração, mas com a condição de que a proponente faça as seguintes adequações:

- Que o projeto seja implantado numa única escola, ao invés de 13 originalmente proposto, uma vez que, segundo critérios de investimentos do CBH-RB, não é permitida ações estruturais em localidades diversas. Assim, a expectativa é de que a iniciativa poderá se constituir num “piloto” para expansão futura se comprovada a sua viabilidade;

- Que o total de recursos necessários para o desenvolvimento do projeto seja viabilizado com o saldo disponível.

A Secretaria Executiva ficou incumbida de repassar cópia do projeto da PM Juquitiba a todos os membros da CT-PG a fim de possibilitar a análise prévia à apresentação ao plenário da próxima assembléia do Comitê, quando serão deliberados os quadros de projetos do presente exercício.

3. Próxima reunião:

Salvo algum imprevisto, a próxima reunião (121ª) está agendada para 18/04, para tratar de preparativos para a Consulta Pública do Plano de Bacia, com a participação do Consultor Luiz Antonio Peletto.

PDC-1: Quadro de projetos do FEHIDRO - exercício/2008:

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | AMAVALES / Manutenção, ampliação e divulgação de informações sobre a Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul | H | 140.960,00 (100,00%) | 0,00 | 140.960,00 (100,00%) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UNESP / Batimetria no Rio Ribeira do Iguape de Eldorado a Foz no Valo Grande | J | 171.710,00 (55,41%) | 138.205,44 (44,59%) | 309.915,44 (100,00%) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FUNDAG / Modernização da Rede de monitoramento Hidrológico na Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape | H | 89.900,00 (40,29%) | 133.200,00 (59,71%) | 223.100,00 (100,00%) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AMAVALES / Projeto integração de informações sobre águas subterrâneas na UGRHI 11 – Ribeira de Iguape e Litoral Sul | H | 127.720,00 (100,00%) | 0,00 | 127.720,00 (100,00%) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor total disponível para 2008 (Deliberação COFEHIDRO nº 96/2008 – Anexo II): R$ 1.394.753,84;

Limite do valor de financiamento por projeto (15% do valor total disponível): R$ 209.213,07.

PDC-2: Quadro de projetos do FEHIDRO - exercício/2008:

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | IDESC / Articulação institucional SP/PR para gerenciamento de recursos hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul | H | 48.318,00 (79,44%) | 12.507,00 (20,56%) | 60.825,00 (100,00%) | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PDC-4: Quadro de projetos do FEHIDRO - exercício/2008:

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | UNESP / Viveiro de mudas nativas como instrumento de capacitação de pessoal e de educação ambiental | J | 67.599,70 (51,22%) | 64.376,83 (48,78%) | 131.976,53 (100,00%) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instituto VIDÁGUA / Da semente à floresta: formação de uma rede regional de viveiros de mudas e um banco de sementes florestais nativas da Mata Atlântica do Vale do Ribeira | H | 40.580,00 (77,18%) | 12.000,00 (22,82%) | 52.580,00 (100,00%) | 12 | Indeferido por estar em desacordo com as diretrizes do Termo de Referência |

PDC-8: Quadro de projetos do FEHIDRO - exercício/2008:

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | AOVALE / Projeto de capacitação em boas práticas agrícolas – uma forma de preservar nossas riquezas naturais com desenvolvimento local | H | 49.495,61 (78,86%) | 13.269,20 (21,14%) | 62.764,81 (100,00%) | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PDC-3, Sub-programa 2, Item a

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | UNESP / Prospecção de áreas suscetíveis à erosão e ao deslizamento em APPs sobre influência da Sub-bacia do Rio Ribeira de Iguape | J | 113.727,00 (44,29%) | 143.078,00 (55,71%) | 256.805,00 (100,00%) | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 30 |
| 7 | PM S. Lourenço da Serra / Galeria de águas pluviais, guias e sarjetas, boca de lobo e vala de drenagem na Rua Manoel Soares Borba, no Jardim Serrano | A | 143.533,72 (77,39%) | 41.941,19 (22,61%) | 185.474,91 (100,00%) | 04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 25 |

Valor total disponível para 2008 (Deliberação COFEHIDRO nº 96/2008 – Anexo II): R$ 1.394.753,84;

Limite do valor de financiamento por projeto (15% do valor total disponível): R$ 209.213,07.

PDC-3, Sub-programa 4, Item a

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 3 | PM Ilha Comprida / Estudo e monitoramento das lagoas de Ilha Comprida – “Lagoas da Ilha” | B | 54.352,31 (67,26%) | 26.460,00 (32,74%) | 80.812,31 (100,00%) | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 27 |

PDC-7, Sub-programa 1, Item b

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 4 | PM Miracatu / Projeto Plano Diretor de Macrodrenagem da Área Urbana do Município de Miracatu | B | 119.200,00 (80,00%) | 29.800,00 (20,00%) | 149.000,00 (100,00%) | 08 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 26 |

PDC-7, Sub-programa 2, Item a

| Ord. | Tomador/Projeto | Cat. | Valores (R$ 1,00) | Prazo Mês | Critérios para pontuação | Total pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fehidro | C. Partida | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 5 | PM Cajatí / Drenagem urbana da Av. Fernando Costa e Av. Transvaranica | A | 172.579,08 (80,00%) | 43.144,77 (20,00%) | 215.723,85 (100,00%) | 03 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 26 |
| 6 | PM Registro / Canalização para drenagem de águas pluviais | A | 19.647,08 (80,00%) | 4.911,77 (20,00%) | 24.558,85 (100,00%) | 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | PM Apiaí / Canalização do Córrego do Ouro – Etapa VII | A | 48.665,14 (80%) | 12.166,30 (20%) | 60.831,44 (100,00%) | 03 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 27 |

Quadro de Valores:

PROJETOS INSTITUCIONAIS OU INDUZIDOS/2008

| PDC | ITEM | PROPONENTE | VALOR PROJETO | % | 1.394.753,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | PREVISTO | SALDO |
| 1 | 1.a | AMAVALES | 140.960,00 | 9 | 125.527,85 | -187.142,15 |
|  |  | UNESP (Vilmar) | 171.710,00 |  |  |  |
|  | 2.a | FUNDAG | 89.900,00 | 10 | 139.475,38 | 49.575,38 |
|  | 4.a | AMAVALES | 127.720,00 | 3 | 41.842,62 | -85.877,38 |
|  | 4.b |  |  | 2 | 27.895,08 | 27.895,08 |
| 2 | 2.a | IDESC | 43.318,00 | 5 | 69.737,69 | 26.419,69 |
| 4 | 1.c | UNESP(Marcelo) | 67.599,70 | 5 | 69.737,69 | 2.137,99 |
| 8 | 1.b |  |  | 3 | 41.842,62 | 41.842,62 |
|  | 1.c | AOVALE | 49.495,61 | 3 | 41.842,62 | -7.652,99 |
|  |  | TOTAL | 690.703,31 | 40 | 557.901,54 | -132.801,77 |

PROJETOS ESPONTÂNEOS/2008

| PDC | ITEM | PROPONENTE | VALOR PROJETO | % | 1.394.753,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | PREVISTO | SALDO |
| 3 | 2.a | UNESP (Reginaldo) | 113.727,00 | 12,5 | 174.344,23 | 60.617,23 |
|  |  | PM SL Serra | 143.533,72 |  |  | -143.533,72 |
|  | 3.a |  |  | 12,5 | 174.344,23 | 174.344,23 |
|  | 4.a | PM I. Comprida | 54.352,31 | 5 | 69.737,69 | 15.385,38 |
| 7 | 1.b | PM Miracatu | 119.200,00 | 7,5 | 104.606,54 | -14.593,46 |
|  | 1.c |  |  | 5 | 69.737,69 | 69.737,69 |
|  | 2.a | PM Cajatí | 172.579,08 | 10 | 139.475,38 | -33.103,70 |
|  |  | PM Registro | 19.647,08 |  |  | -19.647,08 |
|  |  | PM Apiaí | 48.665,14 |  |  | -48.665,14 |
|  | 2.b |  |  | 7,5 | 104.606,54 | 104.606,54 |
|  |  | TOTAL | 671.704,33 | 60 | 836.852,30 | 165.147,97 |

| BALANÇO FINAL: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo dos projetos induzidos............... |  |  | -132.801,77 |
| Saldo dos projetos espontâneos.......... |  |  | 165.147,97 |
| Saldo final........................................... |  |  | 32.346,20 |