ATA DA 312a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.

Data: 20/05/2024                                                           Realização no formato híbrido.

1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/15/2024, expedida no dia 10/05/24, tendo como pauta: análise final dos projetos (do 1º processo de habilitação ao financiamento com recursos do FEHIDRO/2024). Foi realizada na sala de videoconferência da sede do Canal Direto SP+Perto, localizada na Av. Wild José de Souza, 456, Vila Tupy, em Registro, e virtualmente pela Plataforma Teams, das 9h às 12h. Participaram da reunião os seguintes membros: Eduardo Soares Zahn (CATI), Elisabete Martin (PM Juquitiba), Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG), Isadora Le Senechal Parada (CPLA), João Vicente Coffani Nunes (UNESP), Marcelo Bento Nascimento da Silva (Fundação ITESP), Ney Akemaru Ikeda (DAEE), Sidney Maia de Barcelos (CETESB), e na condição de convidado participaram: Ângela Silveira Soares (PM Juquitiba), Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (DAEE), Gilson Nashiro (DAEE) e Luiz Augusto Vaz de Arruda (PM Registro).

2. Assuntos tratados na reunião:

2.1. Esclarecimentos e informes preliminares:

Pela secretaria executiva, precedido de abertura da reunião pelo secretário executivo Ney Ikeda, Gilson prestou as seguintes informações:

- O valor total da verba disponível para investimento nesse exercício é de R$ 14.515.982,41, sendo R$ 12.730.820,62 da Cobrança e R$ 1.785.161,79 da CFURH;

- A demanda dos 30 projetos protocolados até 05/04 soma R$ 10.177.215,10;

- Isto significa que o saldo é significativo e justifica a abertura do edital do 2º processo de financiamento;

- Como há recursos suficientes para atendimento da demanda de todos os projetos, não há necessidade de pontuação e hierarquização dos projetos tecnicamente habilitados.

2.2. Avaliação final dos projetos:

Na reunião do dia 18/04, foi realizada a avaliação preliminar pelos membros das CTs, da qual resultou a indicação de recomendações de ajustes para o aprimoramento das propostas, e a pauta da presente reunião é de verificação do atendimento dos referidos ajustes pelos proponentes.

O resultado da avaliação segue sintetizados no quadro, classificados por SubPDC:

SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos

Ação: 1.2.1. Revisão/atualização de Plano de Macrodrenagem com pelo menos 15 anos de existência

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Instituto Terra Água - ISTA | Atualização de plano diretor de macrodrenagem dos Municípios de Cajatí e Pariquera-Açu | Atendidas as recomendações |
| Prefeitura Municipal de Cananéia | Elaboração de Projetos de Macrodrenagem nos bairros São Paulo Bagre e Agrossolar e Microdrenaggem em diversos bairros do município | Atendidas as recomendações |

SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos

Ação: 1.2.2. Elaborar ou Revisar os Planos Municipais de Resíduos Sólidos

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Não houve proposta |  |  |

SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos

Ação: 1.2.3. Revisão do mapeamento das áreas de risco e do Plano Municipal de Defesa Civil, realizado há mais de 5 anos, com indicações de ações estruturais e não estruturais

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista - AMAVALES | Plano municipal de redução de riscos e atualização dos mapeamentos das áreas de risco naturais de Cajatí, Eldorado e Jacupiranga | Não havia ajuste a ser feito. |

SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos

Ação: 1.2.4. Manutenção, ampliação de funcionalidades do SIG-RB, com atualização de base de dados e informações (repositório)

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista - AMAVALES | Manutenção e ampliação do SIG-RB, atualização da base de dados e criação de repositório de projetos do CBH-RB | Não havia ajuste a ser feito. |

SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos

Ação: 1.2.5. Realização de estudos técnicos para caracterização socioambiental da Bacia do Rio Jacupiranga

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - FUNDAG | Diagnóstico socioambiental da Bacia do Rio Jacupiranga | Atendidas as recomendações |

SubPDC 2.1. Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação

Ação: Elaboração do Relatório de Situação de 2025 e elaboração/atualização do Plano de Bacia com horizonte de planejamento de 12 anos

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira | Revisão e atualização do Plano de Bacias Hidrográficas da UGRHI 11 - 2025-2037 e elaboração do Relatório de Situação 2025 | Atendidas as recomendações |

SubPDC 3.1. Esgotamento sanitário

Ação: Contratação e execução de obras de saneamento básico na área rural e urbanizada

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Jacupiranga | 7ª Etapa de instalação e fornecimento de unidade sanitária individual (USI)/Região do Lençol - Bairro Padre André II | Atendidas as recomendações |
| Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista | Instalações de unidades individuais sanitárias (USI’s) rurais em Itapirapuã Paulista-SP | Atendidas as recomendações |
| Prefeitura Municipal de Sete Barras | Fornecimento e instalação de 40 Unidades Sanitárias Individuais (USIs) em diversos bairros do Município | Atendidas as recomendações |
| Prefeitura Municipal de Iguape | Execução de Fornecimento e instalação de Unidades Sanitária Individual (USI) para tratamento de esgoto unifamiliar nos Bairro Peropava e Tabaquara, Município de Iguape-SP | Atendidas as recomendações |
| Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu | Instalação de USIs nos Bairros Chapéu Duarte e Ponte | Atendidas as recomendações |

SubPDC 3.3. Manejo e disposição de resíduos sólidos

Ação: Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Tapiraí | Conteinerização e coleta mecanizada de carga traseira e carga vertical para resíduos sólidos urbanos no Município de Tapiraí/SP | Particularmente com relação aos projetos de coleta seletiva, na análise preliminar realizada na reunião do dia 18/04, considerando as justificativas apresentadas SECOFEHIDRO para indeferimento de vários projetos similares nos exercícios anteriores, foi recomendada a devolução da documentação a todos os proponentes deste quadro para os necessários ajustes. Porém, ficou o compromisso de as recomendações e as instruções para a realização dos citados ajustes serem comunicadas após a reunião de esclarecimentos entre membros das CTs e da Secretaria Executiva com técnicos da SECOFEHIDRO para obtenção das devidas orientações, e a reunião ocorreu no dia 09/05, e logo após, foi enviada solicitação de ajustes aos proponentes. Os ajustes realizados pelos proponentes foram considerados insatisfatórios e sem prazo para novas adequações, os membros das CTs decidiu-se que os projetos serão considerados como participantes do 2º processo FEHIDRO/2024, que será iniciado a partir do próximo mês. |
| Prefeitura Municipal de Juquitiba | Ampliação da Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis no Município de Juquitiba |  |
| Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra | Ampliação e melhoria da gestão da coleta seletiva |  |
| Prefeitura Municipal de Itaóca | Implantação do galpão da coleta seletiva do município de Itaoca/SP |  |

SubPDC 4.1. Controle de processos erosivos

Ação: Executar obra de Combate a erosão de cursos d'água

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu | Proteção de margem em gabiões na Rua Walden Hugues Simões, Vila Débora | Atendidas as recomendações |

SubPDC 4.2. Soluções baseadas na natureza

Ação: 4.2.1.  Implantar 1 projeto de Pagamentos por serviços ambientais (PSA)

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| IDESC - Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira | Projeto de pagamento por serviços ambientais para recuperação de mananciais e faixas ciliares na RDS Quilombos Barra do Turvo e APA rio Vermelho e rio Pardinho do MOJAC | Na avaliação preliminar a proposta foi considerada insatisfatória. Considerando que a nova versão do MPO, que passou a vigorar a partir da publicação (16/04/2024), não prevê ação de implantação, ou seja, limitando-se a projeto de implantação, conforme a Tipologia 4.2.13, do SubPDC 4.2 (Soluções baseadas na natureza), decidiu-se que o projeto será considerado como participantes do 2º processo FEHIDRO/2024, que será iniciado a partir do próximo mês, permitindo assim prazo maior para o aprimoramento da proposta. |

SubPDC 4.2. Soluções baseadas na natureza

Ação: 4.2.2. Recuperar as APPs conforme diretrizes dos órgãos competentes

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Iniciativa Verde | Proteção e Recuperação de APPs no MOJAC - Restaura Ribeira | Na avaliação preliminar, a proposta foi considerada insatisfatória. Considerando que a nova versão do MPO, que passou a vigorar a partir da publicação (16/04/2024), não prevê ação de implantação, ou seja, limitando-se a projeto de implantação, conforme a Tipologia 4.2.13, do SubPDC 4.2 (Soluções baseadas na natureza), decidiu-se que o projeto será considerado como participantes do 2º processo FEHIDRO/2024, que será iniciado a partir do próximo mês, permitindo assim prazo maior para o aprimoramento da proposta. |

SubPDC 7.1 Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos

Ação: Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Cajatí | Drenagem de águas pluviais no Bairro Santa Rita, na Bacia H | Não havia ajuste a ser feito. |
| Prefeitura Municipal de Itaóca | Construção de travessia em aduelas de concreto armado | Não havia ajuste a ser feito. |
| Prefeitura Municipal de Itarirí | Execução de drenagem em diversas ruas do centro de Itariri | Não havia ajuste a ser feito. |
| Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu | Canalização do Córrego da Olaria - Trecho 3 | Conforme explicado na fase de avaliação preliminar, este projeto não tem condições de ser habilitado com base nas condições previstas no no item 13, alínea "l" do MPO diz: "O Colegiado pode indicar empreendimentos constituídos por diversas fases. Sua continuidade somente será indicada após a emissão do parecer conclusivo pelo agente técnico do empreendimento anterior". No caso, a Prefeitura tem 2 empreendimentos contratados nos processos de 2022 e 2023 (Contratos FEHIDRO nº 268/2023 e nº 474/2023), correspondentes às 1ª e 2ª etapas das obras de canalização do Córrego Olaria, que sequer foram iniciadas. |
| Prefeitura Municipal de Sete Barras | Canalização de córrego localizado na Vila São João | Conforme explicado na fase de avaliação preliminar, este projeto não tem condições de ser habilitado com base nas condições previstas no no item 13, alínea "l" do MPO diz: "O Colegiado pode indicar empreendimentos constituídos por diversas fases. Sua continuidade somente será indicada após a emissão do parecer conclusivo pelo agente técnico do empreendimento anterior". No caso, a Prefeitura tem empreendimento contratado no processo de 2021(Contrato FEHIDRO nº 081/2022), que trata da 1ª etapa da obra, que se encontra ainda em execução. |

SubPDC 8.1 Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos

Ação: Realizar capacitação sobre gestão de águas para instituições com representação no CBH-RB, instituições parceiras, organizações da sociedade civil, comunidades rurais e jovens

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
|  |  | Não houve proposta |

SubPDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias

Ação: 8.2.1. Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral

| Proponente | Empreendimento | Observações/Recomendações das CTs |
| --- | --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Itaóca | Elaboração de material audiovisual de temas eixos norteadores na conservação dos recursos hídricos para uso em apostilas da disciplina de meio ambiente na educação ambiental formal e em oficinas de sensibilização e mobilização na educação ambiental não-formal no município de Itaóca-SP | Não havia ajuste a ser feito. |
| UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus de Registro | Vale do Ribeira: Cidades arborizadas, comunidades valorizadas | Atendidas as recomendações |

SubPDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias

Ação: 8.2.2. Produzir material de apoio (kit água) para e apoio a eventos a criação de centros de educação ambiental (este material é um kit permanente e itinerante para que o público leigo possa acessar a temática água de forma interativa e lúdica

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
|  |  | Não houve proposta |

SubPDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias

Ação: 8.2.3. Adequar e equipar 1 centro de Educação Ambiental

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Organização da Sociedade Civil de Interesse Público SOS Itupararanga | Ações de Educação Ambiental e apoio ao visitante na Base de Apoio Operacional do Descalvado, no Parque Estadual Jurupará, na porção do município de Ibiúna/SP | A exemplo dos projetos de coleta seletiva, considerando as justificativas apresentadas SECOFEHIDRO para indeferimento de vários projetos similares nos exercícios anteriores, foi recomendada inicialmente a devolução da documentação a todos os proponentes deste quadro para os necessários ajustes. Porém, após a reunião com os técnicos da SECOFEHIDRO, as mesmas propostas foram consideradas aptas ao prosseguimento no processo. |
| Prefeitura Municipal de Iguape | Implantar Centro de Educação Ambiental no Município de Iguape/SP |  |
| Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu | Projeto do Centro de Educação Ambiental para o Município de Pariquera-Açu/SP |  |
| Prefeitura Municipal de Jacupiranga | Aquisição de equipamentos para estruturação do Centro de Educação Ambiental - CEA de Jacupiranga-SP |  |

SubPDC 8.3. Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos

Ação: Execução de projetos bienais de elaboração de releases, boletins informativos e operação das ferramentas de comunicação

| Proponente | Empreendimento | Observações |
| --- | --- | --- |
| Associação dos Bananicultores de Miracatu - ABAM | Projeto para comunicação social e difusão de informações relacionadas a gestão de recursos hídricos no Vale do Ribeira | Atendidas as recomendações |

Encaminhamentos:

A secretaria executiva deverá comunicar aos proponentes o resultado da avaliação, solicitando aos que tiveram projetos habilitados a apresentação de documentos do Anexo 3, conforme a categoria do proponente. A data limite para apresentação dos documentos é o dia 26/05, devendo as certidões estarem válidas até essa data, como exige o MPO.

3. Próxima reunião:

A próxima reunião desta CT ou conjunta com outras CTs poderá ser convocada de acordo com a demanda do CBH-RB.