ATA DA 300a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO.

Data: 25/11/2022                                                           Realização no formato híbrido.

1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/38/2022, expedida no dia 16/11/22 para os membros da CT-PG, tendo como pauta “Discussão sobre o Plano de Ação e Programa de Investimento de 2023”. Foi realizada no formato híbrido, sendo online pela Plataforma Teams e presencial na sala de reunião da secretaria executiva (Rua Félix Aby-Azar, 442, Centro, Registro/SP). Participaram da reunião os seguintes membros: Alex Joci dos Santos (LocalSIG), Carolina Rosa Cassão Nogueira (Colaboradora voluntária), Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG), Irineu Takeshita de Oliveira (DAEE), Júlio de Menezes Borges (Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira), Luiz Miguel Dias Valino (CFB), Mrcelo Bento Nascimento da Silva (ITESP), Ney Akemaru Ikeda (DAEE) e Pablo de Andres Fernandez (AMAVALES), e na condição de convidado participaram: Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (DAEE), Gilson Nashiro (DAEE), Glenn Suba (Instituto Terra Luminous) e Samuel Frederico Zezília Cará (DAEE).

2. Esclarecimentos iniciais:

No início da reunião, foi esclarecido que, conforme encaminhamentos definidos na última reunião conjunta de CTs, realizada no dia 09/11, as discussões para avaliação com vistas à verificação da necessidade de ajustar o Plano de Ação e Programa de Investimento (PA/PI) 2022-2023 serão realizadas em 3 reuniões, quais sejam: da CT-S no dia 23/11, da CT-EA no dia 24/11 e da CT-PG no dia 25/11. Para tanto, para melhor objetividade na realização dos trabalhos, os SubPDCs foram divididos de acordo com as atribuições de cada CT. E no dia 08/12, está prevista a reunião conjunta das CTs para a consolidação do documento abrangendo todos os SubPDCs. E para conhecimento prévio dos membros, a secretaria executiva disponibilizou a última versão da atualização das ações dos exercícios de 2022 e 2023, que foi aprovada pela Deliberação CBH-RB nº 271, de 15/12/2021.

Para a reunião de hoje, a CT-PG tratou de analisar as ações dos SubPDCs 1.2 (Planejamento e gestão de recursos hídricos), 2.5 (Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos), 2.7 (Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias), 4.1 (Controle de processos erosivos), 4.2 (Soluções baseadas na natureza) e 7.1 (Ações  estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos).

3. Assuntos tratados na reunião:

As discussões sobre os temas referidos conduziram às seguintes observações e indicações descritas na última coluna do quadro:

| SubPDC | Meta do Quadriênio | Ação | Registro das avaliações realizadas na reunião |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Elaborar ou revisar 23 Planos Municipais de Resíduos Sólidos até 2023 | Elaborar ou Revisar os Planos Municipais de Resíduos Sólidos | Foram contratados e estão em execução os seguintes empreendimentos: 253/2020 (Em execução) AEA (Municiípios de Ilha Comprida, Itaóca, Jacupiranga, Miracatu e Sete Barras) 254/2021 (Em execução) ABAM (Municípios de Cananéia, Itarirí e Tapiraí) 2022-RB_87 (Em análise) AEA (Municípios de Eldorado, Juquiá e Pariquera-Açu). Faz-se necessário verificar quais municípios necessitam de revisão/atualização ou execução porque muitos já devem dispor de Plano. |
| 1.2 | Revisão do Plano Diretor de Matas Ciliares em 2022 | Executar a revisão do Plano Diretor de Matas Ciliares | A avaliação é de que, em se tratando de revisão abrangendo toda UGRHI 11, os recursos (R$ 300.000,00) sejam insuficientes. Necessário verificar nova estimativa para a demanda e/ou a execução por etapas. |
| 1.2 | Realizar 1 estudo para definição de fundo permanente para PSA em 2021 | Estudar a criação de um fundo permanente de pagamento por serviços ambientais, com recursos vindos de compensações ambientais, cobrança pelo uso da água, transposição de águas e outras fontes | Foi definido no PA/PI de que a ação não será atendida com recursos do FEHIDRO. |
| 2.5 | Ampliação com instalação de 8 postos hidrométricos e manutenção da rede de monitoramento hidrológico, sendo 4 postos em 2021 e 4 postos em 2022 | Instalação de novos pontos de monitoramento fluviométrico e realizar reparos necessários nos pontos existentes e atualização do sistema de informação | Considerando que os projetos contratados nos exercícios anteriores não foram concluídos ainda, não será destinada verba para a ação em 2023. |
| 2.7 | Equpar a Sala de Situação existente do DAEE para monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte e decisão em apoio a ações de Defesa Civil em 2023 | Equipar a sala de situação do DAEE com equipamentos de informática e multimídia para monitoramento e sistemas de alerta nos municípios com histórico de inundação | Considerando que a sala de situação está de mudança para a nova sede (SP+Perto), há necessidade de estimar a demanda para a adequação das instalações em novo local. |
| 4.1 | Reazlizar 4 Obras e ações de proteção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água até 2023 | Executar 3 obras de Combate a erosão de cursos d'água entre 2021 a 2023 | Foi definido no PA/PI de que a ação não será atendida com recursos do FEHIDRO. |
| 4.2 | Implantar 1 projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA na UGRHI 11 em 2021 e 2023 | Executar projeto de Diagnóstico, prognóstico e plano de ação | Verificar se as ações já estão sendo contempladas no projeto contratado pelo IDESC (2021-RB-411; Contrato nº 232/2021, de 13/10/2021; Iniciado em 24/06/2022) |
| 4.2 | Implantar 1 projeto piloto em 1 município em 2022 | Implantar 1 projeto piloto de PSA | Foi definido no PA/PI de que a ação não será atendida com recursos do FEHIDRO. |
| 4.2 | Elaborar e executar 1 projeto de recuperação de APPs em 2023 | Recuperar as APPs conforme diretrizes dos órgãos competentes | Demanda prevista para contratar em 2023 |
| 7.1 | Elaborar 23 projetos de microdrenagem até 2027 | Desenvolver projetos executivos de microdrenagem para os municípios da UGRHI 11 | Foi definido no PA/PI de que a ação não será atendida com recursos do FEHIDRO. |
| 7.1 | Executar 12 empreendimentos estruturais visando mitigar os impactos das inundações até 2023 | Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos | Tem previsão de demanda para atendimento em 2023. |

Outras ações e iniciativas foram apontadas, a saber:

- A necessidade de contratação de projetos com o objetivo de realizar a atualização de informações e dados levantados por ocasião da elaboração dos planos de macrodrenagem e dos planos preventivos de defesa civil (PPDC), considerando que os primeiros foram executados em 2003, no caso de macrodrenagem, e em 2009, no de PPDC, ressaltando a importância da ação para subsidiar os pedidos de financiamento para investimentos em ações de combate ou mitigação de eventos desastrosos;

- A necessidade de contratação de projeto para dar continuidade e atualização do Sistema de Informações Geográficas (SIG), dada a sua relevância para a organização do acervo de documentos e como ferramenta para facilitar a consulta e para possibilitar o monitoramento dos empreendimentos financiados com recursos do FEHIDRO, além de demonstrar a transparência da gestão como um todo;

- A necessidade de contratação de projeto para realização de serviços de digitalização de cartas topográficas e de processos de Outorga de recursos hídricos;

- A sugestão de avaliar a possibilidade de financiamento de projetos visando a interligação de corredor ecológico entre as regiões do Alto Juquiá ao do Médio e Baixo Ribeita;

- A sugestão de considerar a possibilidade de financiamento de projetos de PSA para recuperação de APPs;

- A ausência de financiamento de projetos de incentivo à viabilização de “economia de floresta em pé”, que tem o propósito de aliar o desenvolvimento econômico e preservação ambiental;

- A falta de regularização fundiária prejudica as iniciativas de ações que visam a recuperação de áreas degradadas;

- Considerando a existência de inúmeras iniciativas, a sugestão é de que o CBH-RB atue na articulação das ações e na identificação de demandas decorrentes de experiências em andamento ao invés de incentivar a abertura de novas frentes;

Com as indicações apuradas, a secretaria executiva fará a atualização da planilha para ser apresentada e discutida na próxima reunião.

4. Próxima reunião:

A próxima reunião da CT-S está prevista para ser realizada no dia 08/12, juntamente com a CT-EA e a CT-PG, para consolidação final da proposta de ajustes ao PA/PI para subsidiar o processo de financiamento FEHIDRO/2023.