ATA DA 305a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.

Data: 15/08/2023                                                           Realização no formato Presencial.

1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/18/2023, expedida no dia 10/08/23, tendo como pauta Esclarecimentos e planejamento do 2º processo de financiamento FEHIDRO/2023. Foi realizada na sala de videoconferência da sede do Canal Direto SP+Perto, localizada na Av. Wild José de Souza, 456, Vila Tupy, em Registro, e virtualmente pela Plataforma Teams. Participaram da reunião os seguintes membros: Ana Paula Utzig Lippert (PM Cananéia), Caio Stenio Almeida (PM Sete Barras), Carolina Rosa Cassão Nogueira (Colaboradora voluntária), Eduardo Soares Zahn (CATI), Elaine Izabel de Moura (Legado das Águas), Elisabete Martin (PM Juquitiba), Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG), Irineu Takeshita de Oliveira (DAEE), João Vicente Coffani Nunes (UNESP), Kathleen Gomes da Silva Chaves (PM Cajatí), Luiz Miguel Dias Valino (CFB), Marcelo Bento do Nascimento (ITESP), Marcelo Domingos Chamma Lopes (UNESP), Ney Akemaru Ikeda (DAEE), Rogério Haruo Sakai e Rosane Costa Silva Maciel (FF), e na condição de convidado participaram: Ângela Silveira Soares (PM Juquitiba), Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (DAEE), Gilson Nashiro (DAEE) e Rafaelly Fontes Fantinatti (PM Sete Barras).

2. Assuntos tratados na reunião:

2.1. Informações gerais:

Na condição de secretário executivo do CBH-RB, Ney procedeu a abertura explicando os propósitos desta reunião, contextualizando o processo de habilitação ao financiamento com recursos do FEHIDRO de 2023.

Pela secretaria executiva, Gilson explicou que no decorrer do processo de análise pela SECOFEHIDRO, quanto ao enquadramento dos projetos, e pelos AT e AF, foram indeferidos os projetos relacionados no quadro, todos relativos ao exercício de 2022:

| CÓDIGO/FONTE | VALOR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | SubPDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-RB-417 | R$ 325.000,00 | Conteinerização e coleta seletiva mecanizada carga traseira de resíduos sólidos urbanos no município | Prefeitura Municipal de Itarirí | 3.3 |
| 2022-RB_COB-87 | R$ 300.000,00 | Revisão do Plano de Gestão Integrada de resíduos sólidos dos municípios de Eldorado Juquiá e Pariquera-Açu | Assoc. dos Engº e Arquitº do V. Ribeira | 1.2.1 |
| 2022-RB_COB-85 | R$ 250.000,00 | Instalação de novos pontos de monitoramento fluviométrico e realizar reparos nos pontos existentes na rede hidrológica da UGRHI-11 | FUNDAG | 2.5 |
| 2022-RB_COB-74 | R$ 499.914,52 | Implantação de Biossistemas para tratamento de esgoto doméstico em pequenas propriedades de moradores da comunidade tradicional da Vila dos Paulos, no território do Parque Estadual Jurupará (PEJU) | SOS Ituparanga | 3.1 |
| 2022-RB_COB-82 | R$ 500.000,00 | Execução de fornecimento e instalação de 35 Unidades Sanitária Individual (USI) para tratamento de esgoto unifamiliar no Jardim Vitória | Prefeitura Municipal de Registro | 3.1 |
| 2022-RB_COB-83 | R$ 183.356,92 | Implantação da coleta seletiva no perímetro urbano do município de Apiaí | Prefeitura Municipal de Apiaí | 3.3 |
| 2022-RB_COB-88 | R$ 347.000,00 | Adequação da Coleta Seletiva no município de Barra do Chapéu | Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu | 3.3 |
| 2022-RB_COB-86 | R$ 347.000,00 | Estruturação do Programa Coleta Seletiva do município de Jacupiranga | Prefeitura Municipal de Jacupiranga | 3.3 |
| 2022-RB_COB-79 | R$ 311.355,40 | Floresta Limpa – Fase 2 | Instituto Terra Luminous | 3.3 |
| 2022-RB_COB-77 | R$ 346.920,98 | Melhoria do Sistema de Acondicionamento Temporário dos Resíduos Sólidos Urbanos | Prefeitura Municipal de Registro | 3.3 |
| 2022-RB_COB-75 | R$ 219.838,40 | Ações para a implementação do Programa de Educação Ambiental do Parque Estadual Jurupará (PEJU) nas escolas da rede pública estadual e municipal do município de Ibiúna/SP / SOS Itupararanga | SOS Ituparanga | 8.2.3 |
| 2022-RB_COB-96 | R$ 336.439,99 | Instalações de USIS para a promoção do bem-estar da população e preservação dos recursos hídricos para as futuras gerações | Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista | 3.1 |
| Total | R$ 3.641.826,21 | Contabilizando só os com aporte da fonte Cobrança |  |  |

Foi esclarecido que, sobretudo devido a esses cancelamentos, justiça-se a abertura do 2º processo de financiamento para 2023.

Os saldo disponíveis para o 2º processo são os discriminados no quadro abaixo:

| FONTE | VALOR | OBS |
| --- | --- | --- |
| CFURH | R$ 478.018,68 | De acordo com a SECOFEHIDRO, informado pelo Ofício SECOFEHIDRO nº 108/2023, de 07/08/2023 |
| COB | R$ 3.641.826,21 | Decorrente da soma dos cancelamentos indicados no quadro anterior |
| TOTAL | R$ 4.119.844,89 | Disponível para o 2º Processo de habilitação ao financiamento |

Face aos esclarecimentos, e considerando principalmente o prazo estabelecido na agenda do Manaul de Procedimentos (MPO), qual seja a data limite de 15/09 para deliberação das indicações das propostas do 2º processo pelo Comitê, exíguo para o lançamento do edital e para a realização de todos os procedimentos para avaliação de projetos, os membros das câmaras técnicas decidiram pelo encaminhamento dos projetos existentes nas seguintes situações:

- Suplente de 2022: projeto tecnicamente habilitado, porém impedido de prosseguir no processo de 2022 por insuficiência de saldo de recursos:

| Empreendimento | Proponente | Valor FEHIDRO |
| --- | --- | --- |
| Canalização e obras complementares na Rua Marginal Esquerda | Prefeitura Municipal de Registro | 434.539,78 |

- Suplentes de 2023: projetos tecnicamente habilitados, porém impedidos de prosseguirem no processo de 2023 por insuficiência de saldo de recursos:

| Empreendimento | Proponente | Valor FEHIDRO |
| --- | --- | --- |
| Implantação de redes pluviais, caixas de captação e guias e sarjetas extrusadas para prevenção inundações e alagamentos na rua ao lado esquerdo da Tokishiro Toyama, trechos da Rua Alberto Irineu Pilan e Raul Leite Magalhães | Prefeitura Municipal de Tapiraí | 161.635,05 |
| Galeria pluvial na Rua Dr. José Dias de Araujo, na Rua Paraguai e na Rua H. Matsuzawa, bairro Vila Ribeiropolis, município de Registro | Prefeitura Municipal de Registro | 500.000,00 |
| Canalização de Córregos: Canalização Parcial do Córrego Maria Clara na bacia do Rio Ribeira de Iguape para evita enchentes. | Prefeitura Municipal de Apiaí | 489.866,37 |
| Canalização de córrego localizado na rua Espírito Santo no Bairro Jardim Magário | Prefeitura Municipal de Sete Barras | 392.432,43 |
| Execução de redes de drenagem e canalização de córrego em concreto armado | Prefeitura Municipal de Itarirí | 433.723,68 |

- Projetos tecnicamente habilitados no SubPDC 8.2.1, porém impedidos de prosseguir no processo pela restrição dos critérios de avaliação que previu a classificação de somente 1 (uma) proposta.

| SubPDC | Ação |
| --- | --- |
| 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas (Compreende atividades que subsidiem o envolvimento da sociedade na implementação de ações previstas nos Planos de Ação e Programas de Investimentos) | 8.2.1. Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral (Previsão de 1 projeto no valor de R$ 160.000,00) |

Neste SubPDC, as propostas foram hierarquizadas de acordo com a pontuação obtida, conforme o quadro abaixo:

| Empreendimento | Proponente | Valor FEHIDRO |
| --- | --- | --- |
| “Mobilização social, sensibilização e educação ambiental vivencial de jovens para o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos da Bacia do Rio Ribeira e Litoral Sul” | Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira - IDESC | 160.000,00 |
| Vale do Ribeira: Cidades arborizadas, comunidades valorizadas | UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Registro | 160.000,00 |
| Educação ambiental como ferramenta de Capacitação dos Professores e Sensibilização dos alunos do Ensino Fundamental do município de Juquitiba sobre temas ambientais relevantes para a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul | Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Uirapuru Arte e Ecologia – U.A.E. | 160.000,00 |

De acordo com o estabelecido nos critérios, foi classificada somente a proposta do IDESC.

- Projetos tecnicamente habilitados no SubPDC 8.2.3, porém impedidos de prosseguir no processo pela restrição dos critérios de avaliação que previu a classificação de somente 1 (uma) proposta.

| SubPDC | Ação |
| --- | --- |
| 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas (Compreende atividades que subsidiem o envolvimento da sociedade na implementação de ações previstas nos Planos de Ação e Programas de Investimentos) | 8.2.3. Adequar e equipar 1 centro de Educação Ambiental (*) (Previsão de 1 projeto no valor máximo de R$ 345.000.00). (*): A estruturação deve ser de espaço físico disponível. Havendo necessidade de estruturação física (construção civil), o seu custo deve ser suportado com recursos de contrapartida |

Neste SubPDC, as propostas foram hierarquizadas de acordo com a pontuação obtida, conforme o quadro abaixo:

| Empreendimento | Proponente | Valor FEHIDRO |
| --- | --- | --- |
| Projeto do Centro de Educação Ambiental para o Município de Pariquera-Açu/SP | Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu | 337.316,00 |
| Instalação de Decks em rampa para melhoria dos acessos às trilhas do Bosque Municipal | Prefeitura Municipal de Registro | 285.000,00 |
| Estruturação do Centro de Educação Ambiental - CEA de Jacupiranga-SP | Prefeitura Municipal de Jacupiranga | 200.713,71 |
| Centro de Educação Ambiental | Instituto Social Terra Água: Nome Fantasia “ISTA” | 226.246,70 |

De acordo com o estabelecido nos critérios, foi classificada somente a proposta da Prefeitura Municipal de Cajatí.

2.2. Proposta de encaminhamento:

De acordo com a decisão dos membros das Câmaras Técnicas, a proposta a ser apresentada para deliberação do plenário do Comitê é a seguinte:

2.2.1: Os empreendimentos a serem atendidas com recursos da CFURH, de R$ 478.018,68:

| Empreendimento | Proponente | Valor FEHIDRO | Valor de Contrapartida | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantação de redes pluviais, caixas de captação e guias e sarjetas extrusadas para prevenção inundações e alagamentos na rua ao lado esquerdo da Tokishiro Toyama, trechos da Rua Alberto Irineu Pilan e Raul Leite Magalhães | Prefeitura Municipal de Tapiraí | 161.635,05 | 3.298,67 | 164.933,72 |
| Instalação de Decks em rampa para melhoria dos acessos às trilhas do Bosque Municipal | Prefeitura Municipal de Registro | 285.000,00 | 15.000,00 | 300.000,00 |
|  | Totais | 446.635,05 | 18.298,67 | 464.933,72 |

Saldo da CFURH: R$ 478.018,68 – R$ 446.635,05 =

2.2.2: Os empreendimentos a serem atendidas com recursos da Cobrança, de R$ 3.641.826,21:

| Empreendimento | Proponente | Valor FEHIDRO | Valor de Contrapartida | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalização e obras complementares na Rua Marginal Esquerda | Prefeitura Municipal de Registro | 434.539,78 | 26.798,58 | 461.338,36 |
| Galeria pluvial na Rua Dr. José Dias de Araujo, na Rua Paraguai e na Rua H. Matsuzawa, bairro Vila Ribeiropolis, município de Registro | Prefeitura Municipal de Registro | 500.000,00 | 815.207,64 | 1.315.207,64 |
| Canalização de Córregos: Canalização Parcial do Córrego Maria Clara na bacia do Rio Ribeira de Iguape para evita enchentes. | Prefeitura Municipal de Apiaí | 489.866,37 | 9.997,28 | 499.863,65 |
| Canalização de córrego localizado na rua Espírito Santo no Bairro Jardim Magário | Prefeitura Municipal de Sete Barras | 392.432,43 | 8.008,83 | 400.441,26 |
| Execução de redes de drenagem e canalização de córrego em concreto armado | Prefeitura Municipal de Itarirí | 433.723,68 | 65.995,96 | 499.719,64 |
| Vale do Ribeira: Cidades arborizadas, comunidades valorizadas | UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Registro | 160.000,00 | 51.200,00 | 211.200,00 |
| Educação ambiental como ferramenta de Capacitação dos Professores e Sensibilização dos alunos do Ensino Fundamental do município de Juquitiba sobre temas ambientais relevantes para a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul | Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Uirapuru Arte e Ecologia – U.A.E. | 160.000,00 | 3.265,31 | 163.265,31 |
| Projeto do Centro de Educação Ambiental para o Município de Pariquera-Açu/SP | Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu | 337.316,00 | 6.884,00 | 344.200,00 |
| Estruturação do Centro de Educação Ambiental - CEA de Jacupiranga-SP | Prefeitura Municipal de Jacupiranga | 200.713,71 | 4.096,20 | 204.809,91 |
| Centro de Educação Ambiental | Instituto Social Terra Água: Nome Fantasia “ISTA” | 226.246,70 | 83.769,88 | 310.016,58 |
|  | Totais | 3.334.838,67 | 1.075.223,68 | 4.410.062,35 |

Saldo da CFURH: R$ 3.641.826,21 – R$ 3.334.838,67 = R$ 306.987,54

Esclareceu-se finalmente que os proponentes com possibilidade de prosseguimento nos processos serão comunicados para o cadastramento dos dados dos seus projetos, bem como de informações e documentação pertinentes no SINFEHIDRO.

3. Próxima reunião:

A próxima reunião desta CT  poderá ser realizada a qualquer tempo em função da demanda do CBH-RB.