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	Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

Av. Wild José de Souza, 456 – Vila Tupy – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP

Tel. (13) 2130-4074 – E-mail: comiterb@gmail.com



ATA DA 336a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.
Data: 26/03/2026                                                           Realização no formato híbrido.
1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/03/2026, expedida no dia 11/03/2026, tendo como pauta: análise preliminar dos projetos do processo de habilitação ao financiamento com recursos do FEHIDRO/2026, enquadrados nos SubPDCs 1.2.1, 1.2.3 ao 1.2.6, 4.1 e 7.1. Foi realizada na sala de videoconferência da sede do Escritório Regional de Governo, localizada na Av. Wild José de Souza, 456, Vila Tupy, em Registro, e virtualmente pela Plataforma Teams, das 9h às 12h. Participaram da reunião os seguintes membros: Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (SP Águas), Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG), Júlio de Menezes Borges (Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira), Marcia Regina Trindade Prestes (Tribunal de Justiça), Ney Akemaru Ikeda (SP Águas), Pedro Lima (ITESP), e na condição de convidado participaram: Erik de Lima Andrade (FCAVR-UNESP), Gilson Nashiro (SP Águas), Marcela Parini (PM Itaóca) e Roseli Ribeiro (SP Águas).
2. Assuntos tratados na reunião:
2.1. Informe preliminar:

As diretrizes e os critérios do processo de habilitação ao financiamento com recursos do FEHIDRO, do exercício de 2026, foram aprovados pela Deliberação “Ad Referendum” CBH-RB nº 329, de 15/01/2026.
Foi registrado o protocolo de 41 (quarenta e uma) proposta até 06/03, data limite estabelecido no edital do processo.  
2.2. Avaliação preliminar de projetos:

Devido ao reduzido prazo e para melhor organização dos trabalhos, as 41 propostas foram classificadas para serem avaliadas em 3 reuniões de câmaras técnicas, da seguinte forma:

Dia 25/03, reunião para análise preliminar de projetos enquadrados nos SubPDCs 8.1.2, 8.2.1 ao 8.2.7 e 8.3;

Dia 26/03, reunião para análise preliminar de projetos enquadrados nos SubPDCs 1.2.1, 1.2.3 ao 1.2.6, 4.1 e 7.1;

Dia 31/03, reunião para análise preliminar de projetos enquadrados nos SubPDCs 1.2.2, 3.3, 4.2.1, 4.22 e 4.3.3.
Os resultados dos trabalhos de análise desta reunião (26/03), seguem sintetizados no quadro, classificados por SubPDC/SubPDC:

SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos.
AÇÃO: 1.2.1. Revisão/atualização de Plano de Macrodrenagem com pelo menos 15 anos de existência
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Instituto Social Terra Água
	Planos de macrodrenagem dos Municípios de Pedro de Toledo e Itarirí
	1) Corrigir a Ficha Resumo nas partes que fazem referência ao município de Pariquera-Açu;

2) Na planilha de orçamento, falta a totalização das colunas;

3) Os valores da planilha de orçamento e do cronograma estão divergentes;

4) No cronograma, é necessário assinalar o período na lista suspensa.

5) A Prefeitura Municipal de Itarirí protocolou projeto também objetivando o desenvolvimento do Plano de macrodrenagem, portanto, deve-se manter entendimento para que não haja duplicidade. Cabe lembrar que haverá necessidade de apresentação oportuna da anuência da prefeitura para que o ISTA possa executar o Plano.


SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos.
Ação: 1.2.3. Revisão do mapeamento das áreas de risco e do Plano Municipal de Defesa Civil, realizado há mais de 5 anos, com indicações de ações estruturais e não estruturais
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista - AMAVALES
	Plano Municipal de redução de riscos e atualização dos mapeamentos das áreas de risco naturais de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida
	Necessidade de ajustes considerando no contexto de abrangência do projeto as questões relacionadas à erosão costeira.


SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos.
Ação: 1.2.4. Realização de estudos técnicos para caracterização socioambiental da Bacia do Rio Juquiá com análise e identificação de áreas suscetíveis a riscos naturais - MPO/Anexo I (T.1.2.16)
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - FUNDAG
	Caracterização socioambiental e mapeamento de áreas suscetíveis a riscos naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Juquiá
	I- Observação sobre a Ficha Resumo:

Necessidade de indicação de pessoa(s) de contato(s);

II- Sobre a proposta técnica:

1. Inclusão nos objetivos específicos: SPSL e seus impactos no entorno- PDPA), considerando a inclusão de análise específica sobre conflitos pelo uso da água; abordagem mais clara do Sistema Produtor São Lourenço no diagnóstico; integração entre demanda e disponibilidade hídrica; inserção da temática dos conflitos na metodologia e nas oficinas participativas;
2. Produtos técnicos com Indicadores quantitativos mínimos- classes de suscetibilidade a riscos naturais; áreas prioritárias para intervenção e prevenção; síntese espacializada por município ou sub‑bacia.
Mudanças climáticas


SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos
Ação: 1.2.5. Desenvolver estudos e projetos de drenagem para os municípios da UGRHI 11 - MPO/Anexo 1 (T.7.1.1).
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Instituto Social Terra Água
	Projeto executivo de microdrenagem de área urbana de Tapiraí - Distrito do Turvo
	1) No cronograma, é necessário assinalar o período na lista suspensa;

2) No Termo de referência, corrigir no texto do item 6 onde menciona o Município de Pariquera-Açu;

3) Não há necessidade de ajuste no documento técnico.


SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos.
Ação: 1.2.6. Elaboração de carta geotécnica de aptidão à urbanização (CGAU) com foco na gestão territorial e planejamento urbano - MPO/Anexo I (T.1.2.3)
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - FUNDAG
	Elaboração de carta geotécnica de aptidão à urbanização (CGAU) com foco na gestão territorial e planejamento urbano do Município de Cajati/SP
	I- Observações sobre a Ficha Resumo:

1) Na Ficha Resumo, no campo "Metas "o número máximo de caracteres deve ser de 1000;

2) Na Ficha Resumo, há necessidade de indicação de pessoa(s) de contato(s);

II- Sobre a proposta técnica:

1) Referência ao Plano Diretor vigente, com os seus principais eixos, diretrizes e macrozonas da Lei nº 840, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor municipal e estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento no município de Cajatí.

(exemplo)

Art. 4º - Integram o Plano Diretor, instituído por esta, as seguintes leis:

I - Lei do Parcelamento do Solo Urbano;

II - Lei do Perímetro Urbano e Expansão Urbana;

III - Lei do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural;

2) Articulação com a equipe técnica da Prefeitura (parceria institucional (sugestão de reuniões com Secretarias Municipais (planejamento, Meio Ambiente, Obras e Defesa Civil)

3) Cartografia- escala não rigidamente definida-ajuste com o cadastro urbano municipal

4) Governança Institucional- Oficinas técnicas de validação dos mapas e diretrizes
5) Mudanças climáticas


SubPDC 4.1. Controle de Processos Erosivos.
Ação: Executar obra de Combate a erosão ou desassoreamento de cursos d'água.
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Prefeitura Municipal de Itaóca
	Combate a erosão, com controle de assoreamento no curso d'água Rio São Sebastião, afluente do Rio Ribeira de Iguape no município de Itaóca-SP
	1) O título do empreendimento indicado na Ficha Resumo diverge dos constantes nos demais documentos;

2) Foi adotado o mesmo título do empreendimento anteriormente contratado (Contrato FEHIDRO nº 240/2025). Recomenda-se a indicação de outro título a fim de se evitar possíveis inconveniências na condução dos processos;

3) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico.

Aproveitando o ensejo, alertamos que a situação de inadimplência do Contrato FEHIDRO 371/2023 precisa estar resolvida até 26/05, sob pena de impedir a habilitação de todos os projetos dessa Prefeitura no presente processo de financiamento

	Prefeitura Municipal de Cajatí
	Muro de contenção e execução de passeio na Avenida João Felizardo - Jardim Hold - Cajatí/SP
	1) Necessário indicar título no Termo Referência;
2) Sugere-se a indicação de mais uma pessoa de contato;
3) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico

	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
	Proteção de encontro de ponte em gabiões caixa, saco e colchões Reno
	1) Na Ficha Resumo, deve-se corrigir o texto do campo “Resumo do empreendimento”. O número máximo de caracteres é de 1000;
2) O cronograma está formatado com duração de 3 meses, mas na Ficha Resumo consta 8 meses;
3) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico


SubPDC 7.1. Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos.
Ação: Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Prefeitura Municipal de Tapiraí
	Canalização de córrego da Prata em pedra argamassada
	1) Na Ficha Resumo, indicar o prazo

2) No cronograma, especificar o período adotado dentre as opções da lista suspensa;

3) Há necessidade de apresentação do Termo de Referência, conforme o Anexo 2 do MPO;

4) O empreendimento necessita de Outorga da SP Águas;

5) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico

	Prefeitura Municipal de Itaóca
	Construção de travessias em aduelas nas estradas principais dos bairros, Henrique km 2,7 e Guarda Mão km 0,82, na cidade de Itaóca/SP
	1) Na Ficha Resumo, necessário corrigir o SubPDC 5. O correto é 7.1;

2) O empreendimento necessita de Outorga da SP Águas;

3) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico.

Aproveitando o ensejo, alertamos que a situação de inadimplência do Contrato FEHIDRO 371/2023 precisa estar resolvida até 26/05, sob pena de impedir a habilitação de todos os projetos dessa Prefeitura no presente processo de financiamento.

	Prefeitura Municipal de Itarirí
	Obra de drenagem nas ruas Antônio Fonseca e Benedito Muniz
	1) Na Ficha Resumo, necessário corrigir o SubPDC 1.2 para 7.1;

2) No cronograma, especificar o período adotado dentre as opções da lista suspensa;

3) Há necessidade de apresentação do Termo de Referência, conforme o Anexo 2 do MPO;
4) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico

	Prefeitura Municipal de Registro
	Execução de drenagem pluvial nas Ruas Hélio Silva com Avenida São Judas Tadeu, Kesajiro Muraoka e Rua Antônio Messias Gomez no Município de Registro/SP
	1) Na Ficha Resumo, sugere-se a indicação de pessoa de contato;
2) No cronograma, especificar o período adotado dentre as opções da lista suspensa;
3) O cronograma está formatado com duração de 5 meses, mas na Ficha Resumo consta 4 meses;

4) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico

	Prefeitura Municipal de Sete Barras
	Implantação de galerias no Bairro Jardim Magario
	1) No Cronograma, há necessidade de assinalar o período na lista suspensa;
2) O empreendimento necessita de Outorga da SP Águas;
3) Não há necessidade de ajuste no projeto técnico

	Prefeitura Municipal de Iguape
	Execução da Segunda Etapa da Galeria Leste do Sistema de Drenagem Pluvial do Bairro Guaricana – Iguape/SP
	1) Na Ficha Resumo, necessário indicar pessoa(s) de contato;

2) Há necessidade de apresentação do Termo de Referência, conforme o Anexo 2 do MPO

3) Não há necessidade de ajustes na proposta técnica;
4) Como se trata da 2ª etapa do empreendimento objeto do Contrato FEHIDRO nº 318/2025, que sequer foi iniciado de acordo com as informações no SINFEHIDRO, corre-se o risco de a presente proposta ser impedida de prosseguir caso a 1ª etapa não esteja pelo menos em execução até o dia 26/05 (de acordo com o MPO, o empreendimento é considerado iniciado a partir da liberação da 1ª parcela de recursos do contrato).

	Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu
	Implantação de Sistema de Drenagem e Captação de Águas Pluviais no Bairro Morro Agudo – Barra Do Chapéu/SP
	1) Na Ficha Resumo, no campo "Metas" o número máximo de caracteres deve ser de 1000;

2) Não há necessidade de ajustes no documento técnico

Aproveitando o ensejo, alertamos que a situação de inadimplência do Contrato FEHIDRO 474/2023 precisa estar resolvida até 26/05, sob pena de impedir a habilitação de todos os projetos dessa Prefeitura no presente processo de financiamento


Encaminhamentos:
A secretaria executiva deverá encaminhar as recomendações de ajustes e/ou esclarecimentos para os respectivos proponentes, que têm o prazo de reapresentação da documentação devidamente ajustados até o dia 10/04, conforme agenda do processo FEHIDRO/2026.

3. Próxima reunião:

A próxima reunião conjunta das 3 CTs será realizada amanhã, dia 31/03, para avaliação preliminar dos projetos enquadrados nos SubPDCs 1.2.2, 3.3, 4.2.1, 4.22 e 4.3.3. 
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