ATA DA 110a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Data: 24/11/2022                                                           Realização no formato híbrido.

1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/37/2022, expedida no dia 16/11/22 para os membros da CT-EA, tendo como pauta “Discussão sobre o Plano de Ação e Programa de Investimento de 2023”. Foi realizada no formato híbrido, sendo online pela Plataforma Teams e presencial na sala de reunião da secretaria executiva (Rua Félix Aby-Azar, 442, Centro, Registro/SP). Participaram da reunião os seguintes membros: Claudio Roberto de Oliveira (PM Sete Barras), Francisca Alcivânia de Melo Silva (UNESP), Marcelo Barbosa (PM Cajatí), Marta Organo Negrão (Colaboradora voluntária) e Tais Cristina Canola (CATI), e na condição de convidado participaram: Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (DAEE), Gilson Nashiro (DAEE), Ney Akemaru Ikeda (DAEE) e Samuel Frederico Zezília Cará (DAEE).

2. Esclarecimentos iniciais:

No início da reunião, foi esclarecido que, conforme encaminhamentos definidos na última reunião conjunta de CTs, realizada no dia 09/11, as discussões para avaliação com vistas à verificação da necessidade de ajustar o Plano de Ação e Programa de Investimento (PA/PI) 2022-2023 serão realizadas em 3 reuniões, quais sejam: da CT-S no dia 23/11, da CT-EA no dia 24/11 e da CT-PG no dia 25/11. Para tanto, para melhor objetividade na realização dos trabalhos, os SubPDCs foram divididos de acordo com as atribuições de cada CT. E no dia 08/12, está prevista a reunião conjunta das CTs para a consolidação do documento abrangendo todos os SubPDCs. E para conhecimento prévio dos membros, a secretaria executiva disponibilizou a última versão da atualização das ações dos exercícios de 2022 e 2023, que foi aprovada pela Deliberação CBH-RB nº 271, de 15/12/2021.

Para a reunião de hoje, a CT-EA tratará de analisar as ações dos SubPDCs 1.2 (planejamento e gestão de recursos hídricos), 4.2 (soluções baseadas na natureza), 8.1 (capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos), 8.2 (educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas) e 8.3 (comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos).

3. Assuntos tratados na reunião:

As discussões sobre os temas referidos conduziram às seguintes observações e indicações descritas na última coluna do quadro:

| SubPDC | Meta do Quadriênio | Ação | Registro das avaliações realizadas na reunião |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Atualizar e revisar Plano Diretor de Educação ambiental em 2022 | Contratar o serviço técnico para os trabalhos de atualização e revisão do Plano Diretor de Educação ambiental | OK (O projeto classificado pelo CBH-RB em 2022, de código 2022-RB_COB-98, da FunBEA, está em análise na CRHi) |
| 1.2 | Atualizar e revisar Plano Diretor de Educação ambiental entre 2021 a 2023 | Articular os espaços educativos via site e ações presenciais | Como a revisão/atualização do Plano Diretor está em fase de análise de enquadramento com vistas à sua contratação, necessário verificar as metas desse projeto para articular os espaços educativos pretendidos. A avaliação neste momento é de que a ação deve ser planejado para após 2023. |
| 4.2 | Implantar 1 projeto piloto de produção de SAF ou sistema orgânico, com objetivo de formar unidade(s) demonstrativa(s) para fortalecimento e experimentação da técnica na bacia em 2023 | Fomentar a produção agroecológica e orgânica | Requer a realização do levantamento das iniciativas existentes e trabalhar no apoio para capacitação e apoio técnico na implantação, devendo, para tanto, a formatação de adequados termos de referência. |
| 8.1 | Realizar 1 oficina de capacitação sobre PSA membros do CBH e CTs | Capacitar os membros do CBH e CTs sobre conceitos, práticas e experiências em PSA | OK (O projeto classificado pelo CBH-RB em 2022, de código 2022-RB-418, do IDESC, está em análise na CRHi) |
| 8.1 | Realizar eventos anuais de formação de membros do plenário, de câmaras técnicas e secretarias municipais visando levar o entendimento do funcionamento do colegiado e do papel dos membros e estimular a participação efetiva e a divulgação para as instituições que representam | Realizar capacitação sobre objetivos e atribuições do comitê e ferramentas de gestão dos recursos hídricos | Foi observado que, para disseminar conhecimento nos temas enumerados, deveria solicitar a participação também dos técnicos das prefeituras nas assembleias do Comitê, não se limitando a participação de prefeitos e de seus representantes. |
| 8.1 | Realizar eventos bienais de formação para instituições com representação no CBH-RB, instituições parceiras, organizações da sociedade civil, comunidades rurais e jovens. | Realizar capacitação sobre gestão de águas com base nas ações dos participantes | OK (O projeto classificado pelo CBH-RB em 2022, de código 2022-RB-419, do Instituto RBMA, está em análise na CRHi) |
| 8.2 | Realizar 1 projeto por ano em 2020, 2021, 2022 e 2023, contemplando ações de educação ambiental | Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral; via projetos Fehidro | Para o processo de habilitação ao financiamento de 2023, precisa definir a abrangência do projeto, dada a possinilidade de participação de projetos com abrangências diferentes e serem aquinhoados com mesmo valor, portanto, há necessidade de aprimoramento dos critérios de julgamento. Poderia ainda, por exemplo, atribuir pontuação maior para proposta com melhor "aderência" ao tema. Segestão de ralizar levantamento de todos os projetos já financiados nesse tema para conhecer o diagnóstico de tudo o que foi realizado para se definir as ações futuras a contratar. |
| 8.2 | Realizar um evento por ano | Realizar a Semana da água do Vale do Ribeira | OK. O evento é realizado anualmente. |
| 8.2 | Apoiar o Diálogo Interbacias anualmente | Apoiar realização do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos | OK. A participação do CBH-RB ocorre anualmente. |
| 8.2 | Realizar 1 evento sobre planos e programas municipais permanentes de educação ambiental a cada início de mandato municipal | Realizar evento, na forma de seminário, para disseminar planos e programas municipais de educação ambiental | Foi observado que deveria aproveitar os eventos que já são realizados, como o "Expo Ambiente" promovido no município de Iguape, para apoiar, divulgar e participar na divulgação de planos e programas indicados na ação. |
| 8.2 | Produzir materiais educativos e informativos sobre 1 temática a cada 2 anos | Produzir série didática de vídeos com materiais educativos e informativos sobre educação ambiental e recursos hídricos, com identidade local, para população em geral, em linguagem acessível e lúdica ( 1 temática a cada 2 anos) | OK (O projeto classificado pelo CBH-RB em 2022, de código 2022-RB_COB-100, do Instituto RBMA, está em análise na CRHi) |
| 8.2 | Realizar 1 projeto em 2021 e 1 projeto em 2022 | Oficinas de capacitação em recursos hídricos para educadores | OK (O projeto classificado pelo CBH-RB em 2022, de código 2022-RB_COB-75, da SOS Itupararanga, está em análise na CRHi) |
| 8.2 | Inserção da temática de água e meio ambiente na sociedade | Reproduzir material de apoio (kit água) a cada biênio | Proposta de aumentar o conjunto de equipamentos para possibilitar o atendimento das elevadas demandas existentes, inclusive com a produção de mais vídeos. Necessidade de formatção do TR. Sugestão de aumentar o custo em R$ 50.000,00, que seriam transferidos da ação "Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, etc, que seria reduzido dos atuais R$ 200.000,00 para R$ 150.000,00) |
| 8.2 | Incentivar e fomentar a criação de 1 centro e espaço de Educação Ambiental. | Adequar e equipar 1 centro e espaço de Educação Ambiental | A sugestão é de que seja conhecido os centros existentes para avaliar se é oprtuno financiar projeto nessa ação. Outra sugestão é avaliar a possibilidade de financiar a estruturação de espaço existente. Porém, para tanto, precisa ser muito bem justificada a estimativa da necessidade de estruturação. Considerando que os recursos de R$ 345.000,00 pode ser excessivo para estruturação, sugere-se avaliar a possibilidade de prever 2 alternativas: a implantação de espaço novo ou a adequação de espaço existente. |
| 8.3 | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral (plano de comunicação elaborado) | Execução de projetos bienais de elaboração de releases, boletins informativos e operação das ferramentas de comunicação | A sugestão é de verificar se a ação já não está contemplada no projeto em desenvolvimento pela FunBEA. Em se confirmando, a sugestão e de destinação da verba desta ação para suplementar o vaor de financiamento do "kit água" |
| 8.3 | Ampliar comunicação do CBH internamente e com público em geral com a criação/atualização de 1 site e 2 mídias sociais | Atualização anual de 1 site e operação de 2 mídias sociais | Já são realizadas pela Secretaria Executiva |

Sobre a dúvida levantada quanto possibilidade de financiamento com recursos do FEHIDRO de projeto de ações não formais de educação ambiental tendo como público alvo a sociedade em geral, foram apresentados pelos próprios participantes os seguintes esclarecimentos:

a) realmente a realização da ação não formal é um desafio, mas a que consta no plano do Comitê é totalmente não formal;

b) o valor mínimo estabelecido, de R$ 150.000,00, é excessivo, portanto, poderia ser efetivado juntamente com ações de projeto do município vizinho, por exemplo, para justificar os custos, embora, neste caso, seja necessário que o tomador do financiamento seja uma instituição de iniciativa privada pela impossibilidade de um município realizar ações fora de seu território.

Com as indicações apuradas, a secretaria executiva fará a atualização da planilha com as informações das reuniões de outras CTs, para ser apresentada e discutida na próxima reunião.

3. Próxima reunião:

A próxima reunião da CT-EA está prevista para ser realizada no dia 08/12, juntamente com a CT-S e a CT-PG, para consolidação final da proposta de ajustes ao PA/PI para subsidiar o processo de financiamento FEHIDRO/2023.